柳州市工人医院医院公卫及防保预警系统技术参数要求

- 项目背景

医院公卫及防保预警系统是指通过对接医院HIS、LIS等系统，实现对医院传染病、肿瘤、死亡病例、AFP病例、食源性疾病等实时监测，系统根据抓取诊断和实验室化验检查结果等多种方式，自动发出预警提示临床医生，避免疾病迟报、漏报。 医院公卫及防保预警系统参照最新的国家传染病管理办法等管理要求，实现对数据智能化预警统计、分析，可以很大程度提高数据统计效率、精度以及可信度，节约人力成本，提升医院传染病控制、公共卫生监测项目的效率与质量。

二、项目建设内容及要求

| 医院公卫及防保预警管理系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数据对接 | 数据要求 | 1.对接电子病历系统、集成平台：患者基本情况、转科、诊断、床位、体温、菌培养、常规检查、手术、药物，门诊诊断、就诊日志等病人所有电子详细信息。 2.对接LIS系统信息：包括所有化验结果、异常提示、危急值等。 3.对接PACS系统信息：影像文字结果报告，异常提示，结论及诊断等。 4.对接门诊收费系统信息：患者基本就诊信息，如患者姓名、性别、年龄、身份证号、出生年月日、职业、现住址、监护人信息、联系人信息、电话号码等。 5.采集科室信息、医生电子签名信息。 |
| 传染病模块 | 系统自动预警 | 1.对新上报的传染病病例提示给相关管理部门. ▲2.能智能预警在院疑似传染病病例；系统可根据诊断信息和检验信息预警疑似但未报病例，如抓取传染病相关诊断关键字（包括门诊病历诊断；住院患者病历的入院诊断、出院诊断、会诊诊断、术前诊断、术后诊断、转入诊断、转出诊断、出院诊断、病案首页诊断以及病程中的诊断等），检查化验的结果中的各条件。 3.支持自定义预警条件和公式模型。 4.支持多种条件综合查询预警数据，包括预警日期、预警疾病、患者姓名、门诊号、住院号、身份证号等。 5.预警查询页面支持查看患者历史报卡数据，且可查看报卡详情。 6.根据预警出的疑似病例推送到临床的时间，结合法定的上报时限，到时自动提醒医生处理。 7.预防保健科可对需要预警、报告的“传染病”诊断库进行修改。 |
|  | 医生漏报控制 | - 1.在医生保存诊断时即会自动根据相关传染病关键字提示上报传染病，即从源头上控制漏报。 2.自动判断是否已报过传染病报告卡，防止重复上报。 3.提醒后控制不能进行下一步，否则输入不报理由。 4.记录不报理由，事后定期自动提醒医生（如每2小时提醒一次）。 - 5.预防保健科可以对传染病诊断库中需要链接的疾病名称做订正修改。 |
|  | 传染病上报 | ▲1.医生端能填写上报电子传染病卡（内容与《中华人民共和国传染病报告卡》相符），报告卡实现医生电子签名，管理部门可以从报卡系统直接打印出纸质报告卡。 ▲2.在报卡时，临床医生只需要输入病人的住院号、身份证号等唯一信息就可以调出传染病报卡中所需要的电子病历信息，医生只需选填好相关信息。 3.报卡填写:提供患者就诊登记地址参考。支持患者基本信息全自动关联，患者住址支持街道等自动检索出所在省市县乡镇街道，且根据国家规范自动进行数据逻辑验证、正确性验证、必填项验证。 4.按照《中华人民共和国传染病报告卡》填卡说明控制相关必填项，和相关逻辑自动关联和智能处理，提高医生上报效率。 5.管理者能对上报的病例进行收集和管理,可以直接查看病人的详细电子病例信息,可以修改，审核,确认等操作。 6.重卡提醒：填写报卡之前自动提醒医生是否重卡；上报时，根据患者唯一信息，主动显示报次，辅助管理者审核是否有效。 7.报卡审核：对临床上报的报卡进行审核、退卡、删卡等操作，支持退卡和删卡需要填写相关原因。 8.支持相关附卡，如：艾滋病附卡、乙肝附卡、手足口病附卡等。 9.支持审核和打印报卡，支持报卡批量导出excel等格式。 10.可通过多条件过滤查找已报告的传染病卡。 11.报卡具备暂存功能，医生可临时保存部分已填内容，可在任意时间调出未完成报卡，继续填写完成。 12.报卡必填项精准管理，保存报卡时统一提示及定位填报不符合的项目及内容，并提示医生各项信息该如何正确填报。 13.预防保健科要可以监测到所有已经报卡和尚未报卡的病例。有修改医生上报的卡中不正确的填报项目的权限。 |
|  | 传染病直报国网 | 1.可直接从系统对接国家CDC网站，批量自动填充相关数据，并实现一键直报传染病。 2.可数据交换上报，实现院内传染病数据和死亡数据通过前置交换程序自动与上级CDC平台进行数据交换。 3.可同时上报多条，可自动标识已上报等状态便于处理。 |
|  | 门诊、住院日志检索和漏报自查 | 1.系统根据 HIS、 LIS、PACS 等系统提供的数据自动生成规范的门诊日志和各病历信息。 2.可将门诊日志导出 EXCEL文件，门诊患者信息包括:就诊号，就诊日期、姓名、性别、年龄、家长姓名、职业、有效证件号、联系电话、通信地址、疾病诊断名称、发病日期、诊断时间、接诊医生、初诊、复诊等信息； 3.可将住院患者登记导出 EXCEL文件，住院患者信息包括:姓名、性别、年龄、住院号、职业、有效证件号、现住址、入院日期、出院日期、入院诊断、出院诊断、转归情况、出院科室等； 4.日志自动标识处理状态，如“已报卡”患者、“未处理”患者、“已排除”患者、“待查”等用不同颜色标注显示 5.支持关键词或各条件查询和检索，在一个界面就可查看患者就诊信息，检验、病历、影像等所有病人病历数据； 6.支持多种条件查询患者门诊、住院病历信息； 7.支持查看历史报卡情况； 8.提供出院患者档案库，通过关键字可查询特定疾病的患者信息； 9.支持管理者发送消息至临床，提醒临床上报。 |
|  | 传染病相关统计 | 1.传染病登记汇总表，各种统计表和图示，如按科室分布统计，按传染病名分布统计，按年龄分布统计； 2.综合所有类型的报卡进行统计，包括工作量统计和同比环比统计； 3.传染病分析：包括迟报漏报统计、质量分析、病种分布、人群分布、地区分布等； 4.支持自定义报表。 |
| 食源性疾病模块 | 预警及上报 | 1.对于临床医生下达的诊断符合预警条件的患者，应及时弹窗提醒医生及时报卡。 2.医生在消息提醒窗口点击报卡按钮，可直接打开报卡界面，并自动采集患者已有信息，包括姓名、性别、年龄、住址、工作单位、联系电话等，减少医生录入内容。 3.管理人员驳回的报卡，应弹出消息提醒窗口，督促医生及时查看并订正。 4.医生可在消息提醒窗口选择暂不上报报告卡，但必须说明不上报原因，不上报原因可设置模板。 5.提供填卡时必填项逻辑校验、时间逻辑校验、选择逻辑校验、自动填充校验功能。 6.报卡具备暂存功能，医生可临时保存部分已填内容，可在任意时间调出未完成报卡，继续填写完成。 7.医生已经提交的报卡，管理人员审核之前可重新修正。 8.具备重复报卡提醒，并向医生展示历史报卡信息。 9.报卡必填项精准管理，保存报卡时候统一提示及定位填报不符合的项目及内容，并提示医生各项信息该如何正确填报。 10.食源性疾病报卡必须填写暴露信息。 11.具备将食源性疾病报卡批量上传至国家网络平台，无需手工转录 12.可打印出纸质食源性疾病卡片。 |
|  | 食源性疾病直报国网 | 1.可直接从系统对接国家网站，批量自动填充相关数据，并实现一键直报食源性疾病。 2.可数据交换上报，实现院内食源性疾病数据通过前置交换程序自动与上级平台进行数据交换。 3.可同时上报多条，可自动标识已上报等状态便于处理。 |
| 死亡病例管理模块 | 预警及上报 | ▲1.对于临床医生“临时医嘱中下达死亡医嘱及临床诊断死亡”的患者，应及时弹窗提醒医生及时报卡（报卡内容与目前我院《死亡医学证明书》相同），报卡人处要为医生电子签名。 2.医生在消息提醒窗口点击报卡按钮，可直接打开报卡界面，并自动采集患者已有信息，包括姓名、性别、年龄、住址、工作单位、联系电话等，减少医生录入内容。 3.管理人员驳回的报卡，应弹出消息提醒窗口，督促医生及时查看并订正。 4.医生可在消息提醒窗口选择暂不上报报告卡，但必须说明不上报原因，不上报原因可设置模板。 5.提供填卡时必填项逻辑校验、时间逻辑校验、选择逻辑校验、自动填充校验功能。 6.报卡具备暂存功能，医生可临时保存部分已填内容，可在任意时间调出未完成报卡，继续填写完成。 7.医生已经提交的报卡，预防保健科审核之前，报卡医生可修改修正。 8.具备重复报卡提醒，并向医生展示历史报卡信息。 9.报卡必填项精准管理，保存报卡时候统一提示及定位填报不符合的项目及内容，并提示医生各项信息该如何正确填报。 10.死亡报卡支持正常卡，无信息、无名尸报卡。 11.具备通过专网直报CDC功能，可将死亡报卡上传至国家网中，无需手工转录。 12.系统自动预警提示新的上报卡.管理人员对上报的病例进行收集和管理,可以修改,审核、作废、打印《死亡医学证明书》大联（第1联）及小联（2-4联）等操作及发送消息到临床医生端。 13.可通过多条件过滤查找已报告的病例《死亡医学证明书》。 ▲14.临床科室可自主打印小联（2-4联）交患者家属；大联（第1联）填报内容经预防保健科审核合格后，科室后方可打印。《死亡证》各联临床科室填报人限定打印一次，各临床科室主任的key设置可打印5次,保健科管理人员不限打印次数。（可设置分配修改打印权限、次数等） |
|  | 自查及统计 | 1.可导出已报告的死亡病例一览表。 2.病例登记汇总表，各种统计表和图示，如按科室分布统计，按病名分布统计，按年龄分布统计等。 3.能直接完成相应时间段内死亡病例统计及检索，并生成统计表，用于死亡卡迟漏报管理。 |
|  | 死亡病例直报国网 | 1.可直接从系统对接国家CDC网站，批量自动填充相关数据，并实现一键直报传染病。 2.可数据交换上报，实现院内死亡数据通过前置交换程序自动与上级CDC平台进行数据交换。 3.可同时上报多条，可自动标识已上报等状态便于处理。 |
| AFP管理模块 |  | ▲2.支持导出AFP病例（抓取的诊断库为我院目前智业病案系统设置的“AFP病例”诊断库）EXCEL统计表，统计表内容包括：类型（门诊/住院）、门诊号/住院号、病人姓名、身份证号、性别、年龄、主管医生、入科时间、入院科室、护理科室、入院诊断、入院诊断代码、出院时间、出院诊断、出院诊断代码、出院科室。 |
| 肿瘤管理模块 |  | ▲1.可导出全院住院诊断为“新发恶性肿瘤、神经系统良性肿瘤”有关的病历详细信息（诊断库为我院目前智业病案系统设置的“新发恶性肿瘤、神经系统良性肿瘤”诊断库），导出病历详细信息具体为：患者姓名，性别，年龄，职业，婚姻，身份证号码，联系电话，详细住址，疾病名称，病理结果，入院日期，出院日期，死亡时间，科室。 |
| 心脑血管疾病管理模块 |  | ▲1.系统抓取智业病案系统(门诊、住院)中医生诊断的ICD-10编码（抓取诊断库为我院目前智业病案系统设置的“心脑血管”报表诊断库），包括：脑卒中（I60-I64），急性心肌梗死（I21-I22），心源性猝死（I46.1），形成统计表，统计表内容包括：病人姓名、性别、年龄、身份证号、出生日期、门诊号/住院号、民族、职业、联系人、联系电话、户籍地址（市）、户籍地址（县）、户籍地址（街道）、现住址（市）、现住址（县）、现住址（街道）、工作单位、入院时间、入院科室、出院时间、出院科室、转归、ICD10编码、诊断名称、主管医生。 4.预防保健科可以对需要抓取的ICD-10诊断做订正修改。 6.可根据入院时间、出院时间、科室、主管医生等导出此统计表。 |
| 报表统计 |  | 1.数据都可导出为EXCEL表格。 2.统计报表导出文件时可自定义选择列，根据选择的列进行导出，直接导出。 |
| 审核管理端（保健科管理人员）功能要求 |  | 1.报卡审核人员工作站应有单独消息提醒窗口，当有新的传染病报卡时，即可自动进行提示，点击提示信息可直接打开报告卡的详细情况。 2.预警报卡需具有正在提醒、取消提醒、已完成、设置不再提醒等多种状态。 3.审核人员可取消具体报卡的提醒，取消提醒以后医生端不再显示该提醒消息。 4.医生设置不再提醒的报卡审核人员可强制继续提醒。 5.具备将预警信息导出Excel功能。 6.具备重复报卡提醒功能，历史报卡记录及详细报卡信息可展示。 7.具备报卡批量审核、取消审核功能。 8.具备报卡修改功能，如果报卡有错误，审核人员可直接进行修改。 9.具备删除报卡和恢复已删除报卡功能。 10.具备打印授权功能，可对医生打印报卡次数进行限制。 11.具备驳回功能，并可告知医生退卡原因，医生端消息提醒窗口可弹出退卡及退卡原因。 12.传染病报卡、死亡病例报卡、食源性疾病报卡、AFP病例报卡等可一键上报到相关网站或平台，减去手工录入的繁琐操作。 13.所有报卡均支持打印保存。 |
| 尘肺病筛查 |  | 1.抓取并预警呼吸科胸部影像学检查单中勾选有“粉尘接触史”的申请单，预警提示到保健科管理人员端。保健科管理人员可以导出患者相关信息形成excel表格，患者相关信息包括：姓名，性别，年龄、身份证号，就诊日期，开单日期，疾病诊断，开单医生，开单科室，影像诊断（结论）。 |
| 备注 |  | 以上提及的国家、行业或政策等文件（例如：《中华人民共和国传染病报告卡》）均为当前颁布的版本，系统需支持根据最新要求进行免费更新。 |

三、对接口及系统改造的要求

维保期和续保期内免费实现以下要求：

3.1提供全面的接口技术，与第三方系统共享数据和功能，这些接口技术包括中间件技术接口、WEBSEVICE通用接口、数据库级接口、文件文本接口等。

3.2提供与医院第三方系统统一接口的维护与管理，与HIS、电子病历、LIS、PACS、心电系统、体检系统、集成平台、成本管理系统、排班系统、人事管理系统、财务管理系统、互联网医院、OA系统、自助服务平台、DRG管理、绩效管理、电子发票、短信平台、智慧运营平台等其他所有医院相关业务系统（包括以上医院系统但不仅限于以上系统）进行免费接口对接，实现数据交换。

3.3满足医院电子病历系统功能应用水平分级评价达到6级以上评审、医院信息互联互通标准化成熟度测评达到五级乙等以上水平评审、信息系统安全等级保护三级测评、三甲医院评审、医院智慧服务分级评估标准体系达到4级以上相关的功能要求、医院智慧管理分级评估标准体系达到4级以上相关的功能要求、网络攻防演练中的安全防护要求以及医院其他需要评审的信息化技术改造服务要求；

3.4提供软件免费升级及个性化修改服务，免费实现院方的个性化需求；软件自身错误类问题提供永久性免费修改服务；

3.5免费提供医院新增业务信息系统的对接、免费实现医院上级管理部门要求的系统接口对接要求。

- 四、项目实施要求

4.1驻场、实施工期要求：合同签订后，7个工作日内项目实施人员必须进场，系统需在2个月内完成项目实施上线，请分别列出每个系统实施的工作计划及周期。

4.2驻场人员要求：

实施工程师：项目驻场实施工程师需有2年以上本厂商同等项目实施经验。项目实施阶段，驻场实施工程师不得少于1名。

开发工程师：项目驻场开发工程师需有2年以上本厂商同类型项目开发经验。项目实施阶段，驻场开发工程师不得少于1名。如不能按项目阶段计划正常开展工作的，医院书面提出要求，驻场开发人员不得少于2人（含原驻场人员在内）。

如需更换开发工程师、实施工程师，厂商需提交书面申请，经院方同意才可更换。

竞标文件中需提供软件提供商项目驻场人员清单（含项目开发和项目实施人员），清单中标明驻场人员详细信息，如姓名、联系方式、技术职称、社保证明等。

4.3因厂商与院方存在对需求理解有差异的可能性，要求所有软件功能需求的响应以院方意见为准。

- 五、售后服务及其他要求

5.1自本项目整体最终验收之日起，所有产品要求提供三年的免费维保服务。含软硬件维护和系统软件升级、技术支持服务、系统管理及操作培训，免费提供系统个性化修改需求。请详细说明售后服务的内容和维保方案以及维保期后续保方案及费用。

5.2安装调试要求：免费送货上门、安装调试、提供完善的设备及软件系统使用中文操作手册、图纸、网络详细拓扑图、系统配置、功能配置、设备配置及互联记录；

5.3原厂技术人员免费提供售后服务，含电话支持、现场响应、远程操作、网上客服中心等多种方式服务，应做到7×24小时全天候电话或微信等常用联系方式响应。当出现故障时，接到故障通知后，原厂技术人员应在30分钟内响应，远程技术支持无法解决的，6小时内需到达现场处理修复，并调查分析事故原因。

5.4供应商提供原厂技术人员定期回访服务，定期通过电话或其他方式访问用户，了解产品使用情况及网络安全情况，须在每半年进行一次现场巡检，并形成书面巡检报告，加盖有效公章并反馈给我院（要求提供巡检报告模板，内容涉及此项目运行情况及现场巡检照片）。

5.5供应商提供的任何软件、硬件及系统都不能设置任何形式的加密狗、加密软件，如有特殊需要必须提交纸质文件说明，经过我院签字同意才可设置。

六、违约责任

6.1投标方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题我院不同意接收，投标方应向我院支付违约货款额5%违约金并赔偿我院经济损失。

6.2投标方提供的系统如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由投标方负责交涉并承担全部责任。

6.3 投标方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；

6.5售后服务违约：

6.5.1每缺少1次现场巡检记录，投标方应向甲方支付违约金5000元；

6.5.2 投标方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，每次投标方应按合同合计金额的5% 向甲方支付违约金。

6.6合同签订后7个工作日内进场实施，每个模块计划实施周期需在合同内写明。因软件提供商原因逾期不进场实施的，需按每天向院方支付合同款金额3‰作为违约金，超过30天，甲有权解除合同，乙方需承担因此给院方造成的经济损失；不能按照合同约定上线期限完成，需要书面申请说明原因，得到医院书面同意后最多延期一个月，否则（或者延期一个月后）按每超期7天（一周）从总合同金额扣除5%的违约金。扣除比例达到总合同金额的50%及以上的，视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方退回所有医院已支付款项，同时按合同总金额的20%做为违约金支付给甲方。

6.7任何一方违反本技术要求中“保密、廉洁条款”要求的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。

6.8厂商方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，按损失情况，每次应按合同合计金额的0.1‰-0.1%由乙方向甲方支付违约金，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。

6.9厂商不得在提供的硬件及软件系统中设置包括且不限于如：软硬件加密狗，时间锁，授权码等可以限制硬件及软件系统正常运行的措施，否则视为乙方违约，乙方需要支付医院违约金100000元（拾万元），在此基础上医院有权要求乙方退回甲方已支付的所有款项。如对医院造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

6.10厂商驻场工程师人员变更必须得到医院书面同意，否则视为乙方违约，甲方有权按5000元/人/次从合同总款中扣除。

6.11如合同乙方非软件提供商，软件提供商需承担连带责任，即本技术参数中对乙方的所有约束要求、违约条件均等同于对软件提供商的要求，甲方在追究乙方违约责任的同时可以同步追究软件提供商同等责任，乙方在投标时必须提供软件提供商的售后服务承诺书原件（须加盖软件提供商公章）。

七、保密、廉洁协议

7.1 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。任何一方违反保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

7.2 双方不得以任何方式向第三方泄露本项目的软件技术、设计方案以及功能配置等内容。

7.3 不以任何方式向第三方泄露在本协议开发实施过程中获取的经济、技术、数据以及双方其他非公开的信息。

7.4 不从事商业贿赂行为，遵守廉洁协议或相关规定。甲方发现乙方有违反廉洁协议或相关规定采用不正当手段进行不正当竞争行为的，或被有关部门生效文书认定有行贿或者受贿行为的，甲方有权解除该业务合同，由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，甲方有权对乙方实施商业贿赂不良记录，列入“黑名单”，并三年内取消其业务往来资格。

7.5保密期限自本合同生效之日起永久有效，如乙方需解除保密协议需向甲方提出书面申请，双方协商同意签字确认后方可解除。

八、报价

竞标文件按系统模块报价，并提供正负偏离表。报价表价格包含系统软硬件费用、产品安装、调试实施、培训费用、产品升级费用，以及明示所有责任、义务和一切风险。

竞标文件需提供维保期后续保报价。

竞标文件需提供系统详细图文介绍。系统实施验收参照本技术文档及竞标文件提供的图文介绍为依据。

如项目功能二次开发内容涉及我院采购的第三方产品，则我院协调第三方产品开发商提供相关二次开发需要的接口和其他信息。请在标书内标明哪些功能的实现需要我院提供二次开发接口。

- 九、付款方式

项目双方签订合同，项目实施上线（乙方出具上线报告，甲乙方签字）1个月后（以上线报告签字日期计算），用户支付合同款项的30%；合同所有模块实施完毕，上线稳定运行3个月后，启动验收，验收合格后付合同款项的60%，自验收合格之日起，1年后付10%。