柳州市工人医院基于人工智能的病历质控系统技术参数要求

- 项目背景

病历是最原始的医疗文书且是“唯一”的医疗档案，是医疗保健科学和临床科学的重要档案资料。病历质量是医疗管理水平的主要标志，是衡量医疗和教学质量的重要依据之一。随着病案首页被纳入公立医院绩效考核后，病案首页数据质量将直接与医院绩效挂钩，所以病历质量的好坏直接影响各种检查和等级医院评审的成绩,它在多方面起到举足轻重的作用。

随着医院信息化的发展和随着国家对DRGs的推动，暴露了医院在病历质量管理上存在的相关问题：病历内容的雷同化现象、内涵质量有待提高、病历框架要素内容缺陷、医生书写病案首页质量不高等问题。

人工智能病历系统将按照顶层架构整体设计、分步实施、持续改进的总体策略来规划。完成全院病历智能质控系统的建设，包括形式质控、内涵质控、事中质控、缺陷问题在线交互、缺陷原文定位、病历在线审核、指标统计、规则配置、用户管理等内容的建设，实现全院病历病案数据智能质控，提高医务人员病历书写的规范性，从而提升全院的病历质量。

- 项目建设内容及要求

| 序号 | 模块 | 功能 | 内涵描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据处理 | 数据抽取 | 支持对接第三方临床业务系统数据，实现重点病历数据的抽取。 |
|  |  | 数据预处理 | 支持建立数据预处理和数据清洗体系，包含格式转换、去除冗余、数据填补、数据映射、不规范数据转换为标准化数据存储、数据纠正。 |
|  |  | 自然语言处理 | 提供以语义识别结合机器学习模型为基础的自然语言处理体系。 |
|  |  | 文档规范化处理 | 支持建立文档规范化处理体系。对于不规范病历相关文书，通过自然语言处理和特征识别，进行文档规范化整理。 |
|  |  | 数据处理监控 | 支持建立建设数据加工处理监控平台，透明化监控从数据抽取、数据融合、后结构化处理以及标准化处理过程日志，实现数据一致性核查和异常处理。 |
|  |  | 数据分析 | 支持对抽取数据与质控数据进行分类、统计、分析，通过图表形式展示，支持导出。 |
| 2 | 病历形式质控 | 事前质控提示 | 病历书写形式质控，至少应包括对入院记录、首程、会诊记录、手术记录等所有病历中信息填写的完整性、一致性、及时性和合规性进行智能判断和自动评分，当病历内容存在缺失时，系统将主动提示质控缺陷并标识原因。 |
|  |  | 病历质控点 | 系统应覆盖300余个病历质控点，至少应包括：首次病程、24小时谈话记录、入院记录、病程记录、知情同意书、手术管理、出院记录、辅助检查及医嘱等所有内容的书写一致性、完整性、时效性、合规性的主动审核。 |
|  |  | 病历及诊疗资料浏览 | 病历文书：提供病历文书浏览和内容基本项目缺陷检查功能。应至少包括：患者入院记录、首次病程、出院小结、查房记录、手术记录等。 |
|  |  |  | 医嘱内容：提供医嘱内容浏览和项目检索功能。应至少包括：药品、检查、检验、手术等，其中药品应展示给药途径和给药剂量。 |
|  |  |  | 检查/检验：提供检查/检验结果浏览功能，重点标记检验异常项目。 |
|  |  |  | 患者信息：提供患者住院基本信息浏览功能。 |
|  |  |  | 诊断信息：提供患者的诊断信息查询。 |
|  |  |  | 手术信息：提供手术信息详情查看功能。 |
|  |  |  | 手术麻醉：提供手术麻醉类文书集成浏览功能。 |
|  |  | 终末病历质控 | 自动评价：终末病历自动评价总体病历得分、自动分析缺陷项目、分值情况、及病历质量分级，供病案室查阅确认及考核。 |
|  |  | 病历书写时限监控 | 检查病历时效： - 书写时限监控，按电子病历书写时限归档的16项要求，对患者病历时效进行检查； - 全院时效检查详情，列出全院时效检查详细清单； - 全院时效超时统计，按病历文书类型进行时效超时率统计。 |
|  |  | 全过程质控管理 | 事前提醒： 根据用户设置的时效质控规则、内容质控规则、逻辑质控规则，实时在线做干预提醒。 |
|  |  |  | 事中监控： 支持医嘱、检查/检验、病历三者一致性质控检查；典型病历自动抽取进行环节质控。系统可主动单独抽取死亡病例、危重病例进行事中质控干预。 |
|  |  |  | 病历自动评分： 基于电子病历系统的结构化元素规则，实现自动（批量）病案评分功能，并支持人工质控。 |
| 3 | 医生端AI预警 | 智能浮窗 | 支持在电子病历系统中外挂“智能浮窗程序”。 |
|  |  | 机器质控 | 支持对保存的病历进行机器质控，对所有病历中信息填写的完整性、一致性、及时性和合规性进行智能判断和自动评分，标识原因并实时提醒医生质控缺陷。 |
|  |  | 整改申诉 | 支持临床医生针对整改通知进行申诉，并可将申诉结果反馈质控端。 |
|  |  | AI监控 | 支持实时监控全院病历数据，实时统计文书问题数据、科室问题数据等各类问题报表。 |
| 4 | 环节质控 | 问题反馈 | 支持对在院、出院待归档的环节病历进行机器实时自动质控,向质控人员推送问题患者列表。 |
|  |  | 质控筛选 | 支持质控时筛选目标病历，支持多条件筛选。 |
|  |  | 详情查看 | 支持查看各临床医师书写病历内容与问题详情。 |
|  |  | 病历整体浏览 | 支持病历整体浏览，可查看运行病历的患者视图，包含：病案首页、入院记录、病程记录、检查检验报告等。 |
|  |  | 人工质控 | 支持质控人员人工添加文书问题、修改分数、添加备注。 |
|  |  | AI质控 | 支持查看机器质控详情，向质控人员提醒机器质控出的患者文书缺陷分类、缺陷明细、扣分值。 |
|  |  | 反馈统计 | 支持对机器质控结果进行疑问反馈，支持反馈结果量化统计。 |
|  |  | 环节监控数据统计与分析 | - 支持查看当前AI质控病历总数、质控科室数； - 支持查看全院病历的甲级病历、乙级病历和丙级病历的数量和占比； - 支持查看全院各科室病历问题数量、各科室病历数量、各科室病历问题数量、各科室病历问题占比； - 支持查看全院各文书问题排名，展示全院各文书问题数量； - 支持查看各医生病历问题数量，各医师总病历数量、书写文书中甲乙丙各级文书问题数量； - 支持查看全院环节监控出问题的明细，包含各科室甲乙丙问题病历量、问题患者详情； - 支持查询环节监控各类型统计报表； - 支持环节监控各可视化图表的导出与下载。 |
| 5 | 终末质控 | AI质控 | 支持对已归档的终末病历进行机器实时自动质控,向质控人员推送问题患者列表。 |
|  |  | 病历筛选 | 支持针对死亡、手术、输血、会诊、高危、长期住院病例等重点关注病历进行筛选、推荐。 |
|  |  | 病历展示 | 支持对核心制度相关重点病历分类进行机器自动质控，并支持对问题明细、扣分进行展示。 |
|  |  | 条件筛选 | 支持质控时筛选目标病历，支持多条件筛选。 |
|  |  | 查看问题 | 支持查看各临床医师书写病历内容与问题详情。 |
|  |  | 病历整体浏览 | 支持病历整体浏览，可查看运行病历的患者视图，包含：病案首页、入院记录、病程记录、检查检验报告等。 |
|  |  | 人工质控 | 支持质控人员人工添加文书问题、修改分数、添加备注。 |
|  |  | 终末质控详情 | 支持查看终末质控详情，向质控人员提醒机器质控出的患者文书缺陷分类、缺陷明细、扣分值。 |
|  |  | 反馈统计 | 支持对机器质控结果进行疑问反馈，支持反馈结果量化统计。 |
|  |  | 终末质控数据统计与分析 | - 支持查看当前AI质控病历总数、质控科室数； - 支持查看全院病历的甲级病历、乙级病历和丙级病历的数量和占比； - 支持查看全院各科室病历问题数量、各科室病历数量、各科室病历问题数量、各科室病历问题占比； - 支持查看全院各文书问题排名，展示全院各文书问题数量； - 支持查看各医生病历问题数量，各医师总病历数量、书写文书中甲乙丙各级文书问题数量； - 支持查看全院环节监控出问题的明细，包含各科室甲乙丙问题病历量、问题患者详情； - 支持查询环节监控各类型统计报表； - 支持环节监控各可视化图表的导出与下载。 |
| 6 | 整改管理 | 分类展示 | 支持依据文书状态对患者列表进行分类。 |
|  |  | 整改通知 | 支持质控人员对机器质控出的结果，人工审核后进行整改通知发送。 |
|  |  | 整改审核 | 支持质控人员对发送的整改通知结果进行审批，包含对审核结果的管理。 |
|  |  | 整改反馈 | 支持质控人员驳回临床整改结果，并将驳回的整改结果下发临床科室。 |
|  |  | 整改内容导出 | 支持质控人员将整改内容导出。 |
| 7 | 评分标准管理 | 病历质量评分表对照 | - 支持住院病历质量评分表在线下载功能； - 支持自定义配置住院评分表采用版本、甲乙丙级病历计算方式及分数区间； - 支持对于住院病历质量评分表的编辑修改功能，包括但不限于文书最大扣分；项目最大扣分、是否每项扣分、每项扣分分值等； - 支持医院自定义导入个性化住院评表； - 支持院内评分表与AI质控评分项的双向映射。 |
|  |  | 评分项管理 | - 支持展示AI质控全部评分项内容； - 支持根据不同质控时间节点配置评分项，包括医生端、环节、终末； - 支持医院根据实际情况设置评分项是否启用； - 支持针对于不同科室配置专科评分项； - 支持自定义设置单项否决、属性等评分项参数。 |
|  |  | 评分项核验 | - 支持按照时间范围、科室范围进行评分项核验； - 支持可视化显示评分项是否适用医院质控要求； - 支持查看不适用评分项详情内容。 |
| 8 | 系统管理 | 科室管理 | 增加、删除、修改科室，支持科室字典导入。 |
|  |  | 角色管理 | 增加、删除、修改角色，支持角色字典导入，设置相应角色权限。 |
|  |  | 账号管理 | 增加、删除、修改账号，支持用户字典导入，维护账号密码，分配相应角色。 |
| 9 | 智能质控规则库 | 首页基础质控规则库 | 支持病案首页项目缺失、关联项目逻辑性等校验。 |
|  |  | 文书重复规则库 | - 支持不同文书之间各章节内容是否雷同校验； - 支持不同就诊次文书之间内容是否雷同校验。 |
|  |  | 文书完整性规则库 | - 支持必要医疗文书记录的完整性校验； - 支持病历中非空项内容的缺失校验。 |
|  |  | 文书一致规则库 | - 支持单份病历文书内容前后一致性校验； - 支持跨文书一致性校验，将入院记录、首次病程记录、日常病程记录、上级医师查房记录文书进行内容比对是否一致； - 支持病历文书与医嘱比对内容是否一致性校验； - 支持病历文书与检查报告内容是否一致性校验； - 支持病历文书与检验报告内容是否一致性校验。 |
|  |  | 真实病情质控库 | - 支持依据分词后辅助检查报告数据推出患者实际发生病情未在文书中记录的校验； - 支持依据分词后病历文书前后病情描述不符合医学逻辑的校验。 |
|  |  | 诊治分析质控库 | - 支持依据病历文书、检查报告、检验报告内容分析患者疾病进展情况，校验该疾病的治疗过程是否被记录； - 支持针对病历中出现的疾病应书写的诊断分析过程是否被如实记录进行校验； - 支持依据医嘱数据智能分析，对患者治疗方案变更是否被记录进行校验。 |
|  |  | 病历诊断质控库 | - 支持通过分析病历文书中记录的疾病史、症状、体征信息，对入院记录初步诊断与出院记录出院诊断进行漏诊校验； - 支持对入院记录初步诊断与出院记录出院诊断进行无依据诊断校验； - 支持对病历中入出院诊断名称与分期分型不规范校验。 |
|  |  | 专病逻辑质控库 | - 支持对专科疾病的病历文书是否记录符合专病逻辑的校验，支持对该专病的诊断过程未在病历文书中记录的校验； - 支持对专科疾病的发生、发展、诊断、治疗过程记录存在逻辑矛盾的校验。 |

- 对接口及系统改造的要求

维保期和续保期内免费实现以下要求：

3.1 提供全面的与第三方系统共享数据的接口技术和功能，这些接口技术包括中间件技术接口、WEBSEVICE通用接口、数据库级接口、文件文本接口等。

3.2 提供与医院第三方系统统一接口的维护与管理，与HIS、电子病历、LIS、PACS、心电系统、体检系统、集成平台、成本管理系统、排班系统、人力资源管理系统、财务管理系统、互联网医院、OA系统、自助服务平台、DRGs管理、绩效管理、电子发票、短信平台、财务电子档案、智慧运营平台等其他所有医院相关业务系统（包括以上医院系统但不仅限于以上系统）进行免费接口对接，实现数据交换。

3.3满足医院电子病历系统功能应用水平分级评价达到6级以上评审、医院信息互联互通标准化成熟度测评达到五级乙等以上水平评审、信息系统安全等级保护三级测评、三甲医院评审、医院智慧服务分级评估标准体系达到4级以上相关的功能要求、医院智慧管理分级评估标准体系达到4级以上相关的功能要求、网络攻防演练中的安全防护要求以及医院其他需要评审的信息化技术改造服务要求；

3.4提供软件免费升级及个性化修改服务，免费实现院方的个性化需求；软件自身错误类问题提供永久性免费修改服务；

3.5免费提供医院新增业务信息系统的对接、免费实现医院上级管理部门要求的系统接口对接要求。

- 项目实施要求

4.1驻场、实施工期要求：合同签订后，7个工作日内项目实施人员进场，系统需在4个月内完成项目实施上线，请分别列出每个系统实施的工作计划及周期。

4.2驻场人员要求：

实施工程师（原厂）：项目驻场实施工程师需有2年以上本厂商同等项目实施经验。项目实施阶段，驻场实施工程师不得少于2名。

开发工程师（原厂）：项目驻场开发工程师需有2年以上本厂商同类型项目开发经验。项目实施和上线阶段，驻场开发工程师不得少于1名。如不能按项目阶段计划正常开展工作的，医院书面提出要求，驻场开发人员不得少于3人（含原驻场人员在内）。

如需更换开发工程师、实施工程师，厂商需提交书面申请，经院方同意才可更换。

竞标文件中需提供软件提供商项目驻场人员清单（含项目开发和项目实施人员），清单中标明驻场人员详细信息，如姓名、联系方式、技术职称、社保证明等。

4.3因厂商与院方存在对需求理解有差异的可能性，要求所有软件功能需求的响应以院方意见为准。

- 售后服务及其他要求

5.1自本项目整体最终验收之日起，所有产品要求提供三年的免费维保服务。含软件维护和系统软件升级、技术支持服务、系统管理及操作培训，免费提供系统个性化修改需求。请详细说明售后服务的内容和维保方案以及维保期后续保方案及费用。

5.2安装调试要求：免费安装调试、提供完善的软件系统使用中文操作手册、图纸、网络详细拓扑图、系统配置、功能配置、互联记录；

5.3原厂技术人员免费提供售后服务，含电话支持、现场响应、远程操作、网上客服中心等多种方式服务，应做到7×24小时全天候电话或微信等常用联系方式响应。当出现故障时，接到故障通知后，原厂技术人员应在30分钟内响应，远程技术支持无法解决的，6小时内需到达现场处理修复，并调查分析事故原因。

5.4提供原厂技术人员定期回访服务，定期通过电话或其他方式访问用户，了解产品使用情况及网络安全情况，须每半年进行一次现场巡检，并形成书面巡检服务报告，加盖有效公章并反馈给甲方（要求提供巡检报告模板，内容涉及此项目相关设备的运行情况及现场巡检照片）。

5.5 供应商提供的任何软件、硬件及系统都不能设置任何形式的软硬件加密狗、时间锁、授权码等可以限制硬件及软件系统正常运行的措施，如有特殊需要必须提交纸质文件说明，经过医院签字同意才可设置。

- 违约责任

6.1乙方所提供的软件版本和询价时提供的版本不符合的，应及时更换，更换不及时的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金，并赔偿甲方经济损失。

6.2乙方提供的系统如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

6.3合同签订后7个工作日内进场实施，每个模块计划实施周期需在合同内写明。因软件提供商原因逾期不进场实施的，乙方需按每天向甲方支付合同款金额3‰作为违约金，超过30天，甲方有权解除合同，乙方需承担因此给甲方造成的经济损失；乙方不能按照合同约定上线期限完成，需要书面申请说明原因，得到甲方书面同意后最多延期一个月，否则（或者延期一个月后）按每超期7天（一周）从总合同金额扣除5%的违约金。扣除比例达到总合同金额的50%及以上的，视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方退回所有甲方已支付款项，同时按合同总金额的20%做为违约金支付给甲方。

6.4售后服务违约：

6.4.1每缺少1次现场巡检记录，乙方应向甲方支付违约金5000元；

6.4.2 乙方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，每次乙方应按合同合计金额的5% 向甲方支付违约金。

6.5任何一方违反本技术要求中“保密、廉洁条款”要求的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。

6.6厂商方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，按损失情况，每次应按合同合计金额的0.1‰-0.1%由乙方向甲方支付违约金，损失累计金额超过合同款项的5%的，甲方有权终止合同并收回已付款项。

6.7厂商不得在提供的硬件及软件系统中设置包括且不限于如：软硬件加密狗、时间锁、授权码等可以限制硬件及软件系统正常运行的措施，否则视为乙方违约，乙方需要支付甲方违约金人民币500000元（伍拾万元），在此基础上甲方有权要求乙方退回甲方已支付的所有款项。如对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

6.8厂商驻场工程师人员变更必须得到甲方书面同意，否则视为乙方违约，甲方有权按50000元/人/次从合同总款中扣除。

6.9如合同乙方非软件提供商，软件提供商需承担连带责任，即本技术参数中对乙方的所有约束要求、违约条件均等同于对软件提供商的要求，甲方在追究乙方违约责任的同时可以同步追究软件提供商同等责任，乙方在投标时必须提供软件提供商的售后服务承诺书原件（须加盖软件提供商公章）。

- 保密、廉洁协议

7.1 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。任何一方违反保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

7.2 双方不得以任何方式向第三方泄露本项目的软件技术、设计方案以及功能配置等内容。

7.3 不以任何方式向第三方泄露在本协议开发实施过程中获取的经济、技术、数据以及双方其他非公开的信息。

7.4 不从事商业贿赂行为，遵守廉洁协议或相关规定。甲方发现乙方有违反廉洁协议或相关规定采用不正当手段进行不正当竞争行为的，或被有关部门生效文书认定有行贿或者受贿行为的，甲方有权解除该业务合同，由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，甲方有权对乙方实施商业贿赂不良记录，列入“黑名单”，并三年内取消其业务往来资格。

7.5保密期限自本合同生效之日起永久有效，如乙方需解除保密协议需向甲方提出书面申请，双方协商同意签字确认后方可解除。

- 报价

8.1 竞标文件按系统模块报价，报价表价格包含系统软硬件费用、产品安装、调试实施、培训费用、产品升级、接口费（包括支付给第三方厂家的接口费）等费用，以及明示所有责任、义务和一切风险。

8.2 竞标文件需提供维保期后续保报价。

8.3 竞标文件需提供系统详细图文介绍。系统实施验收参照本技术文档及竞标文件提供的图文介绍为依据。

- 付款方式

项目双方签订合同，项目上线稳定运行1个月后，甲方支付合同款项的30%；合同中的所有模块实施完毕，系统上线稳定运行3个月后，启动项目验收，验收合格后甲方支付合同款项的60%；自项目验收合格之日起，稳定运行1年后，甲方支付合同款项的10%（不计利息）。