柳州市工人医院统一支付平台系统延保技术参数要求

- 项目背景

自2017年8月我院开始进行易联众统一支付平台搭建，2018年6月易联众统一支付平台搭建完成，全院门诊、住院收费窗口和自助机收款全部接入统一支付平台，平台能实现了财务缴费的查询、自动对账和异账冲正等各项功能，基本可满足财务的。2018年6月至今，现在支付平台已经使用超过三年，免费维保期已过，且支付平台系统在院内物理机服务器单机运行，存在单点故障隐患，现需购买支付平台软件后续的维保升级服务，以及进行服务器迁移。

- 项目建设内容及要求

2.1 服务器迁移实施服务

| 序号 | 服务主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 确定迁移后的架构和资源配置 |
| 2 | 梳理原版本的端口以及在新端口打通 |
| 3 | 新环境数据库迁移 |
| 4 | 拷贝新版本系统到新服务器并部署 |
| 5 | 测试（包括自助机POS\微信\支付宝、窗口POS\微信\支付宝、HIS接口、微信对账、支付宝对账、POS对账、HIS对账） |

总体迁移要求：将预交金平台从硬件服务器迁移到虚拟服务器并升级新版本平台。

迁移方案确定：投标人自行组织安排现场环境、需求调研，调研对象包括但不限于信息科相关人员、原厂商等，经多方沟通确定具体迁移方案。

迁移工作包括但不限于以下实施工作：

2.1.1 内外网服务器操作系统软件环境配置：服务器操作系统自带系统环境无法满足预交金平台的运行需求，需要对操作系统软件环境进行重新配置，含中间件部署，

2.1.2 网络环境配置：梳理服务器各网络、端口、域名等的关系，含内外网服务端口打通，协调管理人员开放对应权限，尽量减少其他关联系统的改动量。

2.1.3 数据库部署：创建数据库，创建相应用户及授权，导入基础数据。

2.1.4 数据库数据迁移：数据迁移须确保历史数据完整迁移以及新增数据的补充，要求对数据完整性、准确性等进行验证。

2.1.5 应用服务部署：部署配置预交金平台应用服务，配置基础数据。

2.1.6 各项服务验证：主要验证系统各服务是否满足预期要求，验证内容包括服务渠道调用、支付渠道调用以及系统整体运行状态等。

2.1.7 性能测试：确保新环境下业务正常运行，测试内容包括基准测试、交易负载测试、稳定性测试，并根据测试结果对环境进行性能调优，出具测试报告正常运行

2.1.8 切换上线：制定应急回退方案，切换上线后，根据上线效果及时进行调整。

2.1.9 预交金平台应用服务系统需满足以下功能模块，确保新环境下业务正常运行：

| 统一支付平台升级新增功能清单： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自助服务系统开发对接 |  | 自助设备多种支付方式接入 |  |  | 1）微信支付 |
|  |  |  |  |  |  | 2）支付宝支付 |
|  |  |  |  |  |  | 3）银行卡支付 |
|  | 升级财务对账管理 |  | 新增自定义报表功能 |  |  |  |
|  |  |  | 新增对账异常发送邮件提醒 |  |  |  |
|  |  |  | 支付渠道对账 |  |  |  |
|  |  |  | 服务渠道对账 |  |  |  |
|  |  |  | 资金管理对账 |  |  | 1）收费结算系统接口 |
|  |  |  |  |  |  | 2）财务软件接口 |
|  |  |  | 异常账目处理 |  |  |  |
|  | 升级退款功能 |  |  |  |  |  |
|  | 升级网络性能 |  |  |  |  |  |
| 统一支付平台已建设清单： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 功能模块 |  | 内容 |  |  |
| 1 |  | 各类金融支付渠道接口 |  | MISPOS接口（银联或各银行MISPOS） |  |  |
| 2 |  |  |  | 微信条码付接口（使用条码枪扫码） |  |  |
| 3 |  |  |  | 微信扫码付接口（使用微信扫二维码） |  |  |
| 4 |  |  |  | App微信支付接口（使用微信SDK控件） |  |  |
| 5 |  |  |  | 支付宝付款码接口（使用条码枪扫码） |  |  |
| 6 |  |  |  | 支付宝扫码付接口（使用支付宝扫二维码） |  |  |
| 7 |  |  |  | APP支付宝接口（使用支付宝SDK控件） |  |  |
| 8 |  |  |  | 银联支付接口（银联支付网关） |  |  |
| 9 |  | 医院线下患者服务渠道接口 |  | 自助服务系统接口 |  |  |
| 10 |  |  |  | HIS系统接口 |  |  |
| 11 |  | 资金管理接口 |  | 收费结算系统接口 |  |  |
| 12 |  |  |  | 财务软件接口 |  |  |
| 13 |  | 财务管理模块 |  | 财务报表管理 |  |  |
| 14 |  |  |  | 财务对账管理 | 支付渠道对账 |  |
| 15 |  |  |  |  | 服务渠道对账 |  |
| 16 |  |  |  |  | 资金管理对账 |  |
| 17 |  |  |  |  | 异常账目处理 |  |
| 18 |  |  |  | 资金回退管理 |  |  |
| 19 |  |  |  | 后台管理 | 服务渠道管理 |  |
| 20 |  |  |  |  | 支付渠道管理 |  |
| 21 |  |  |  |  | 用户权限管理 |  |
| 22 |  |  |  |  | 操作日志管理 |  |

2.2 预交金平台应用服务系统详细功能说明

2.2.1 财务报表管理

2.2.2 财务对账管理

平台须为医院财务人员提供多渠道支付相关账务报表，该系列报表可以反馈接入医院的各支付渠道收支情况。报表主要包括各支付渠道每日结账报表、支付渠道分类汇总报表、支付渠道对账结果报表、支付渠道异常账目报表等，报表从多维度、多渠道、多方式统计实际收支状况，通过汇总统计当天或者某个时间段内自助服务终端、手机APP、微信公众号等的缴款明细项及应缴款项，真实反应在统计期间内，各渠道、终端实际缴款金额，用于医院核查对账当天实际资金流是否一致，并跟踪各渠道、终端的业务量。

2.2.2.1 支付渠道对账

平台须提供各支付渠道自动对账功能，可后台配置指定对账时间，由系统自动下载各支付渠道的电子对账文件自动进行对账工作，及时匹配平台与各支付渠道之间的账务收支情况，并筛选出存在问题的异账数据，形成异常账目报表，同时也可以通过人工方式介入进行对账。

2.2.2.2 服务渠道对账

平台提供线上、线下服务渠道对账文件下载功能，可后台配置指定对账文件生成时间及生成目录，由各服务渠道主动下载对账文件进行对账工作，及时匹配服务渠道与平台之间的账务收支情况，筛选出异常账目并进行后续处理。

2.2.2.3 资金管理对账

平台提供与HIS收费结算系统（预交金模块）的自动对账功能，可后台配置指定对账时间，由系统自动下载HIS收费结算系统（预交金模块）的电子对账文件自动进行对账工作，及时匹配平台与HIS收费结算系统（预交金模块）之间的账务收支情况，并筛选出存在问题的异账数据，形成异常账目报表，同时也可以通过人工方式介入进行对账。

2.2.2.4 异常账目处理

平台提供异常账目处理模块，处理平台各支付渠道、各线上线下服务渠道的异常账目，同时提供异账处理相关业务接口，方便接入系统异账处理调用，并对相关异账形成报表以及处理日志，提供从开发对接设计避免异常账，到平台运行期间单边账自动处理，再到日终电子自动对账完事后差错账处理一整套完善的处理机制，解决财务人员差错账处理的繁琐问题。具体如下：

（1）避免短账情况出现：所有的支付交易，均需由支付及财务对账管理平台接收到各支付渠道的支付网关扣款成功请求后，才会通知医院的HIS系统，若由于网络等其他问题未收到支付网关扣款请求，支付失败，直接避免未达款项和错划账情况出现。

（2）长账处理机制：由于各个支付渠道的对账时间不一，有可能出现在账单截止时间之后到第二天0点之间的支付账目无法在对账单中体现的情况，由支付及财务对账管理平台实现自动处理、冲正机制，在后一天的自动对账中前一天未出现流水账目自动匹配。

（3）HIS对账处理机制：对患者充值或支付后，已经扣款成功，但HIS系统由于网络或忙碌状态未接收到支付信息的，平台提供自动重发机制，定时发送让HIS接收信息，并记录相应信息提示财务相关人员，便于在后续人工处理退款或冲正时有依据。

2.2.3	资金回退管理

对于需要给患者退款的情况，平台提供资金原路退回的方式，即将在医生工作站和护士工作站充值缴费的款项退回到患者充值缴费时使用的支付渠道对应的账户上。

2.2.4 后台管理

2.2.4.1 服务渠道管理

通过平台后台管理系统，统一管理各线上、线下服务渠道的接入，各支付渠道只需要与平台对接，无需与院内各个系统直接对接，相应的商户编号、商户密钥、终端编号、终端密钥等信息，并通过安全加密措施保护相关信息的安全。

2.2.4.2 支付渠道管理

通过平台后台管理系统统一管理各支付渠道的接入及相应的商户编号、商户密钥等信息，并通过安全加密措施保护相关信息的安全。

2.2.4.3 用户权限管理

通过平台后台管理系统提供统一的用户、权限管理功能，灵活分配各支付渠道、各服务渠道等相应的管理人员登录用户、密码、角色、权限等。

1. 操作员配置——超级管理员设定操作员角色，以此来配置各模块使用/访问权限，并且能够锁定/解锁用户账户；

2. 角色管理——依据院内财务管理制度，以菜单权限界设定角色，对操作员赋予角色权限，进行快速分组；

2.2.5 操作日志管理

具备记录操作员使用过程中的留痕机制，对各操作员的查询、修改、登陆、IP地址识别、操作时间等进行详细记录，自动生成日志；

三、对接口及系统改造的要求

维保期和续保期内免费实现以下要求：

3.1提供全面的接口技术，与第三方系统共享数据和功能，这些接口技术包括中间件技术接口、WEBSEVICE通用接口、数据库级接口、文件文本接口等。

3.2提供与医院第三方系统统一接口的维护与管理，与HIS、电子病历、LIS、PACS、心电系统、体检系统、集成平台、智慧运营平台、成本系统、自助机、人力资源信息管理系统、财务管理系统、互联网医院、OA系统、自助服务平台、DRG管理、绩效管理、电子发票、短信平台、财务电子档案、固定资产管理等其他所有医院相关业务系统（包括以上医院系统但不仅限于以上系统）进行免费接口对接，实现数据交换。

3.3提供软件免费升级及个性化修改服务，免费实现院方的个性化需求；软件自身错误类问题提供永久性免费修改服务；

3.4免费提供医院新增业务信息系统的对接、免费实现医院上级管理部门要求的系统接口对接要求。

- 四、项目实施要求

4.1实施工期要求：合同签订后，7个工作日内项目必须开始部署实施，系统需在2个月内完成项目实施上线，合同签订后需提供实施工作计划。

4.2因厂商与院方存在对需求理解有差异的可能性，要求所有软件功能需求的响应以甲方意见为准。

- 五、售后服务及其他要求

5.1自本项目整体最终验收之日起，所有产品要求提供三年的免费维保服务。含软件维护、升级及技术支持服务。请详细说明售后服务的内容和维保方案以及维保期后续保方案及费用。

5.2安装调试要求：免费安装调试和升级、提供完善的设备及软件系统使用中文操作手册、图纸、网络详细拓扑图、系统配置、功能配置、设备配置及互联记录；

5.3原厂技术人员免费提供售后服务，含电话支持、现场响应、远程操作、网上客服中心等多种方式服务，应做到7×24小时全天候电话或微信等常用联系方式响应。当出现故障时，接到故障通知后，原厂技术人员应在30分钟内响应，远程技术支持无法解决的，6小时内需到达现场处理修复，并调查分析事故原因，如现场仍不能解决问题，需24小时内免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题。

5.4供应商提供原厂技术人员定期回访服务，定期通过电话或其他方式访问用户，了解产品使用情况及网络安全情况，须在每半年一次巡检，并形成巡检服务报告，加盖有效公章并反馈给我院（要求提供巡检报告模板，内容涉及此项目相关设备的运行情况）。

5.5供应商提供的任何软件、硬件及系统以及在服务器中都不能设置任何形式的加密狗、加密软件，如有特殊需要必须提交纸质文件说明，经过我院签字同意才可设置。

5.6 因本项目采购产品为财务类软件，涉及到欠款收退，因该软件系统故障造成医院短款，短款金额由投标方承担。

六、违约责任

6.1投标方所提供的技术标准、软件产品质量不合格或有BUG的，应及时更新、升级，因投标方的产品给甲方造成了损失的，投标方需承担甲方实际损失金额费用。

6.2投标方提供的系统如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由投标方负责交涉并承担全部责任。

6.3软件安装、调试完成之日起三个月内为软件质保期，在质保期期间若出现较严重故障的，影响了甲方的业务正常运转，甲方有权要求投标方更换同等或升级版本软件及设备，更换、安装、调试产生的所有费用由投标方承担。

6.4 投标方逾期交付产品的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过合同金额的5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；

6.5售后服务违约：

6.5.1每缺少1次巡检记录，投标方应向甲方支付违约金5000元；

6.5.2不能按本技术参数文档第6.3要求中按时提供软件及设备的，故障上报24小时不能解决问题的，每超期一天，按500元/天向甲方支付违约金；

6.5.3 投标方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，每次投标方应按合同合计金额的5% 向甲方支付违约金。

6.6合同签订后7个工作日内进场实施，每个模块计划实施周期需在合同内写明。因软件提供商原因逾期不进场实施的，需按每天向院方支付合同款金额3‰作为违约金，超过30天，甲有权解除合同，乙方需承担因此给院方造成的经济损失；不能按照合同约定上线期限完成，需要书面申请说明原因，得到医院书面同意后最多延期一个月，否则（或者延期一个月后）按每超期7天（一周）从总合同金额扣除5%的违约金。扣除比例达到总合同金额的50%及以上的，视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方退回所有医院已支付款项，同时按合同总金额的20%做为违约金支付给甲方。

6.7任何一方违反本技术要求中“保密、廉洁条款”要求的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。

6.8厂商方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，按损失情况，每次应按合同合计金额的0.1‰-0.1%由乙方向甲方支付违约金，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。

6.9厂商不得在提供的硬件及软件系统中设置包括且不限于如：软硬件加密狗，时间锁，授权码等可以限制硬件及软件系统正常运行的措施，否则视为乙方违约，乙方需要支付医院违约金500000元（伍拾万元），在此基础上医院有权要求乙方退回甲方已支付的所有款项。如对医院造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

6.10如合同乙方非软件提供商，软件提供商需承担连带责任，即本技术参数中对乙方的所有约束要求、违约条件均等同于对软件提供商的要求，甲方在追究乙方违约责任的同时可以同步追究软件提供商同等责任，乙方在投标时必须提供软件提供商的售后服务承诺书原件（须加盖软件提供商公章）。

七、保密、廉洁协议

7.1 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。任何一方违反保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

7.2 双方不得以任何方式向第三方泄露本项目的软件技术、设计方案以及功能配置等内容。

7.3 不以任何方式向第三方泄露在本协议开发实施过程中获取的经济、技术、数据以及双方其他非公开的信息。

7.4 不从事商业贿赂行为，遵守廉洁协议或相关规定。甲方发现乙方有违反廉洁协议或相关规定采用不正当手段进行不正当竞争行为的，或被有关部门生效文书认定有行贿或者受贿行为的，甲方有权解除该业务合同，由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，甲方有权对乙方实施商业贿赂不良记录，列入“黑名单”，并三年内取消其业务往来资格。

7.5保密期限自本合同生效之日起永久有效，如乙方需解除保密协议需向甲方提出书面申请，双方协商同意签字确认后方可解除。

八、报价

竞标文件包含产品技术及服务偏离表，报价表价格包含系统软件费用、产品安装、调试实施、培训费用、产品升级费用，以及明示所有责任、义务和一切风险。

竞标文件需提供维保期后续保报价。

如项目功能二次开发内容涉及我院采购的第三方产品，则我院协调第三方产品开发商提供相关二次开发需要的接口和其他信息。请在标书内标明哪些功能的实现需要我院提供二次开发接口。

- 九、付款方式

项目双方签订合同，公司进场进行项目上线稳定运行1个月后，用户支付合同款项的30%；合同中整体实施完毕，上线稳定运行3个月后，启动验收，验收合格后付合同款项的60%，自验收合格之日起，1年后付10%。