
以员工为中心的智慧战略人力资源管理体系需求
2021年12月
柳州市工人医院
5项目背景


5一、
总体要求


51.1总体需求


61.2设计原则


7二、系统软件功能需求


72.1第一部分  基于智能化服务人力资源思想及基础设施


72.1.1组织机构管理


82.1.2岗位管理


82.1.3人员基础管理


92.1.4智能化


92.1.4.1.互联互通及及时更新


92.1.4.2预警管理


102.1.4.3在线测评


102.1.5系统功能


112.2第二部分  全方位全周期的职业生涯管理


112.2.1智能化招聘管理


122.2.2自助入职及岗前培训智能管理


122.2.3考核与评价


132.2.4战略培养开发


132.2.4.1个人职业生涯规划路径


132.2.4.2科室人才画像


132.2.4.3学科人才梯队计划


142.2.4.4职称评审管理


142.2.4.5岗位竞聘管理


152.2.5日常管理


152.2.5.1考勤


172.2.5.2合同


172.2.5.3薪酬福利


182.2.5.4五险二金


182.2.5.5出国（境）


192.2.5.6档案


192.3第三部分  基于战略分析的人才规划配置及培养使用


192.3.1战略人力资源规划


202.3.2满足各层次培养和使用


202.3.2.1院领导层面


202.3.2.2科室层面


212.3.2.3职能部门层面


212.3.2.4员工层面


21三、
商务条件要求


22四、
技术需求


224.1系统整体要求


224.2数据库系统要求


224.3开发技术要求


234.5系统灵活性要求


23五、
项目实施要求


235.1
工期


235.2
实施团队要求


235.3
整体管理计划


245.4
需求管理


245.5
范围管理


245.6
时间管理


245.7
质量安全管理


24六、
培训要求


256.1培训对象


256.2培训目标


256.3培训方式


256.4课程设置及安排


25七、
售后等服务要求


28八、
付款方式





项目背景
目前，医院有在编职工、离退人员、合同制职工、劳务派遣人员在内将近5500人，再加上历年离职、离岗人员的管理，数据库人员超过8000人。对于日趋复杂而庞大的职工队伍及信息管理，人员基础信息管理工作量日益加大。人员招聘与入职、岗位调整、合同管理、考勤管理、报表统计、薪酬管理、五险二金管理、职称申报、离职管理、人事档案等事务性工作几乎“淹没”了人力资源部门，系统信息的孤岛在一定程度上影响和制约着全院和人力资源部的工作效率以及医院人力资源管理的发展。随着医院高质量发展和智慧医院管理要求，各院区、各科室的业务往来日趋频繁，再加上人工智能时代的到来，也对人力资源提出了更高、更多的要求，如何引进、培养使用好人才来实现医院战略目标，如何借助互联网+智能手段来开展以人为本的人力资源管理，是摆在医院管理者面前的难题。为更好地解决这个问题，特需一套专业的智能化战略人力资源管理信息系统。

1、 总体要求
1.1总体需求
通过智慧化战略人力资源部管理体系的建设，坚持以员工为中心，构建科学的战略规划人才、培养引进使用人才体系，着重打造体现岗位职责和价值的人才评价和全方位全周期职业生涯管理培养体系，逐步做到实行以岗定责、以岗定薪、责薪相适、考核兑现，充分调动各级各类人才积极性，实现医院战略目标；同时结合医院智慧管理和现代人力资源部管理理念，提升医院人力资源管理科学化、智能化、精细化、人性化水平，为医院管理决策提供智慧支持，为医院战略目标的实现提供有力的人力资源保障。
1.2设计原则
1.2.1先进性   采用业界先进技术架构，满足智能化工作需要以及对系统扩展、升级等前瞻性需求。支持系统登陆及使用无需安装任何插件，界面布局友好，确保用户使用体验，兼容主流浏览器，并可方便移动终端浏览和使用。 
1.2.2智能化   所有的数据能够在线自动及时智能更新和联动，能够自动进行历史对比。人员信息档案的各项指标应具有逻辑关联性，系统应支持对指标设置计算公式同时也可以手动修改，使指标之间的关联计算满足医院的管理需求。如从身份证号计算出生日期，从出生日期计算年龄，从工作时间计算工龄等。

1.2.3稳定性  在设计方案充分体现技术先进性的同时，需要保证技术的成熟度，确保系统长期稳定运行。

1.2.4灵活性  足够的弹性以满足用户需求的变化，在系统内要实现组织机构、指标、代码、表格、公式、流程等的快速配置，操作简单，且可由业务用户（业务用户是指从事人力资源业务的应用人员）自行完成，不需要进行代码级别开发，以满足各种复杂多变的管理需求。

1.2.5易用性  一页式、向导式操作，业务场景贯穿始终，系统界面友好，操作简便。可根据用户习惯灵活调整界面配色方案，界面展现形式要具有较好的一致性。界面布局人性化，具备导航辅助及个性化布局，每个界面功能结构清晰、操作直观简单。与我相关的待办业务、提醒、公告等内容可在主页桌面内直观展现，点击即可办理。信息呈现形式多样，有图表、有分析，并能层层钻透到底层数据。

1.2.6扩展性  系统需要能支持功能拓展和与其他系统对接，以满足HR功能变化的要求。系统应具有高度弹性及扩展特性，能够与单位其他系统实现互联互通，同时要能够支撑未来业务发展的需要，提供完善的业务扩展与升级保障；具备与财务、OA、HIS系统、科研系统、护理管理系统、主数据平台等医院内部其他业务系统对接的能力，满足医院整体信息化要求。

1.2.7易维护性  随着系统的投入运行和系统资源的不断增加，系统应具有很好的易维护性，并能体系以人为本，方便管理人员维护和员工自助，减少不必要的额外劳动，提高工作效率。

1.2.8安全性  根据医院内外网网络安全管理办法和制度，系统支持统一身份认证和访问控制管理，保证用户访问、业务操作、数据传输和数据存储等环节的安全性，支持系统后台数据进行加密，用户可以自定义数据加密的范围。

二、系统软件功能需求

2.1第一部分  基于智能化服务人力资源思想及基础设施
2.1.1组织机构管理
（1）满足院内组织结构框架、前缀代码和部门级数的维护和代码以及录入部门的相关信息；按级数输出部门的组织机构图，显示部门现有的各类人员总人数；实现各级结构数目和机构人数的统计；实现机构设置报表的调用。
（2）支持部门新增、更名、合并、转移和撤销、排序等业务，对于机构/科室的指标属性也需要根据情况快速的新增或是调整现有指标。
（3）显示和自动生成组织机构图，通过界面可查看的所选部门的详细信息，包括：部门详细信息、部门岗位信息、部门岗位信息等；组织整体信息可通过报表形式实现。
（4）对于机构的调整，医院需要查询完整的机构历史变更记录，同时可以查询任意时点的组织机构以及当时的人员信息，历史信息可通过报表形式实现，自定义时间存档。
（5）可设置多种维度组织机构模式，支持党支部、院区、医联体建设，支持医院组织架构、临床工作需要、人员考勤需要和人员成本核算的不同要求。同时多维度组织架构体系需要共享人员数据信息，避免数据的重复录入与维护。

2.1.2岗位管理
支持院内的定岗定编及编制（含控制数）、中层干部职数调整管理：医院可自定义岗位体系，能够灵活定义岗位的指标信息、工作职责、任职资格要求、考核指标等，可生成固定格式要求的岗位说明书。可自动显示岗位情况及实际岗位、空岗情况。

2.1.3人员基础管理
（1）支持人员分类分库管理，如在编、合同、退休、规培、外包、进修、实习等，对不同人员库进行授权控制。支持定义人员分类标准，支持从党支部、院区、系统等多个维度对员工进行分类、查询及授权，支持快速查询、手工引入等操作快速定义分类人员，选择人员进入人员组，组内人员列表可随时进行调整并移出，可进行导出、生成表单等操作。
（2）建立人员信息档案，记录员工各项信息，包括个人的基本信息、职业经历、奖惩记录、家庭情况、工资发放情况、合同信息记录、考核情况、培训记录、职业资格、科研论文情况及技术档案等综合信息。信息查询支持授权分层查询浮窗、快速查询、常用查询、通用查询等功能，二维统计、多维统计等都可穿透到个人详细信息。
（3）支持自定义人员指标和指标子集，子集较多时可对子集进行自定义分类，支持对各子集、子集中的指标及子集和指标的功能分开授权，如查看权和修改权可分开等。

（4）支持方便快捷制作花名册并导出，支持选择某个人进行套表打印（员工信息登记表、工资表等）；支持使用多种复杂查询条件查找到目标员工；支持快速自定义打印人事信息表。

（5）能够对员工唯一编号，并且员工编号可以根据规则生成；系统支持二代身份证阅读器的连接。可进行历史信息查询，可筛选不同时间段查询。

2.1.4智能化

2.1.4.1.互联互通及及时更新   
（1）与各类系统经评估后互联互通（财务系统、OA系统、绩效核算系统、HIS系统、护理系统、主数据平台、上级部门系统等接口要求），从HIS、病案等系统获取医院职工“员工画像”所需字段信息（或从医院目前构建的信息中心直接取数）。智能更新后能提醒本人和所涉及部门及业务专管人员。支持与目前的OA人事管理流程对接，并自动进行数据更新，同时支持医院自定义流程（要求详见附件1）；主要与医务、护理、科教业务部门联动（要求详见附件2），重要数据（如职称、学历、在岗情况、人均（科室）工作量）可以自定义设计进行及时显示及智能历史对比和分析，满足不同层面的要求，并能以图表等形式在驾驶舱及时显示。支持批量审批。

（2）原有人事系统（金益康系统）所有数据要保证全部整体安全搬迁，根据调研各科室字段要求及人事新要求数据字段只增不减。

2.1.4.2预警管理
（1）支持自定义预警条件、预警内容以及预警方式（短信、邮件或微信、企业微信等），实现对员工试用期满、见习期满、生日提醒、退休提醒、劳动合同到期、党员转正到期、干部试用期到期、退二线等内容。预警内容支持直接关联业务流程，人员收到预警通知后直接发起流程，达到业务提醒一体化操作。

（2）预警支持对全系统所有数据进行预警，包括人员、机构、岗位等基础数据，也包括业务过程中的数据，可以对业务操作进行预警提醒，包括考勤上报、职称申报、职称聘任等业务。

2.1.4.3在线测评
支持实名测评与匿名测评两种模式。主要用于评优评选、招聘、干部推荐和考核、岗位竞聘等。具体要求详见附件3。
2.1.5系统功能

（1）业务表单设计：系统需提供方便、快捷、简单的表单设计工具， 表单设计需要支持多咱编辑风格（Word、Excel、网页等）。
（2）流程设计：系统需要支持图形化流程节点的编辑，可以选择节点的审批属性以及审批人信息。可以把两个流程进行关联操作，通过一个流程的审批结束，在结束后，系统自动下发一个代办通知单并启动另外一个新的流程。

（3）日志管理：变动日志：系统自动记录所有操作用户对人员的信息变动。可监控操作的类型、操作时间、变动内容等，也可以对某一条操作记录做“还原”操作，使数据退回到操作前的状态。打印机日志：系统可根据用户在终端机的打印操作，自动记录打印情况，包括打印张数，打印的用户以及操作时间等。
（4）提供用户管理功能，用户权限分为“功能授权”、“人员库授权”和“指标授权”等，提供分组、分类、分指标授权，可按部门、工作性质、人员分类等情况进行分组授权，可复制权限，允许用户修改自己的密码，支持高级授权，保证在数据安全与共享的前提下，责权分明，数据入口唯一。
（5）库结构管理：系统可自定义人员指标库，包括人员的基础信息指标以及子集指标；系统可自定义常数代码项的指标与名称信息。
（6）项目看板管理：系统支持用户在线提交“系统bug”、“系统保障”，并查看问题的处理进度以及完成情况。项目管理人员可在项目看板管理中查看该项目所提交的所有bug、需求以及故障情况，并对这些情况进行一一回复。
2.2第二部分  全方位全周期的职业生涯管理

2.2.1智能化招聘管理
（1）人才招聘需求：自定义招聘需求表，需求项目可以下拉框显示（如：需求专业可以下拉框显示内科学、外科学等），招聘需求支持流程审批，科室可查看审批结果，招聘管理员可以点击发布招聘信息。

（2）发布信息及收集简历：能与本院官网对接，发布招聘信息、应聘者简历注册和简历投递。可自定义不同招聘方式：急需紧缺人才招聘、年度人才招聘（分护理与非护理）、高层次人才引进。能够自定义招聘条件要求、简历格式与要求。支持应聘者在线只能填报一个岗位控制；但支持二次填报修改（招聘管理员可以设置截止修改时间）。注册简历的字段可以自定义，同时可设置这些字段为必填或非必填、字段长度等，可实现身份证号自动生成性别、年龄、籍贯等信息，也可以实现最高学历自动生成。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

支持应聘者通过我的应聘中心可实时查阅所处招聘的环节，也可以实现应聘者同医院的互动，直接可以进行是否参加面试（复试）等安排。此阶段支持移动端操作，移动端与PC端信息同步。

（3）筛选简历：可查看所有投递岗位的简历资料，可以安排具体的简历进入到后续的面试环节，可将该应聘人跳转到任意一个面试环节。如果招聘管理员觉得有更合适的岗位给应聘人，可以在系统中将该人员推荐至另一个岗位。同时系统支持自定义预判面试条件的筛选；支持简历的线上自动处理，实现简历与用人科室的共享。

（4）面试阶段：可自定义具体的面试或笔试环节，可对这些步骤配置不同的信息表单以及消息通知模板。在每一个面试阶段，系统需要支持短信、微信、邮件等消息通知方式，并可支持对回复消息的统计分析并自动匹配到应聘者简历信息中标记是否参加面试。支持大视频面试并能够在大屏展示，支持在线对应聘者进行测评打分，面试官可以在视频界面看到应聘者简历资料。招聘管理员可查看所有考官的打分进度以及结果成绩，系统能实现自动计算综合成绩和排名功能（计算和排名方式可自定义）。

（5）拟录用阶段支持自定义拟录用流程，支持线上签署用工协议，支持数字签名与实名认证功能。系统能提供招聘统计分析和历史对比（如招聘有效分析等），支持各类表格的自定义导入导出功能，员工、招聘管理者、科室都可以事实了解招聘进度。
2.2.2自助入职及岗前培训智能管理

（1）新职工报到：支持新职工扫描二维码或其他在线形自助报到并以指定格式补上传学历证、学位证等补充材料。管理员审批后更新拟录用人员档案信息。自动生成报到人员学历、职称、年龄等统计分析和花名册等。

（2）岗前培训：支持电子签到并且能实时查看签到情况并可打印签到表；实现课程提醒功能；岗前培训所有的考试均在系统完成，支持在线打分，可以导出成绩和打印纸质材料存档；支持共享岗前培训的相关学习资料、照片等，需要的职工能够自主下载打印。
2.2.3考核与评价
支持医院总体战略目标或计划下发到各科室，各科室可下发到相应岗位及监督检查反馈计划执行情况，主管部门可进行实时追踪、提醒及修改计划，支持岗位、科室的进行数字化考核。

支持建立分层分类考核体系，支持在线自主设定各类（博士、中层干部三年一周期、聘期和合同期管理）考核体系，支持个人在线自评，可自动更新相应数据，相应科室及职能根据授权及时审核及反馈，在线智能评价、计分及汇总。
支持在线计算及智能分配年度考核指标，支持科室在线上报考核初步结果，能及时对批量审批及智能比对分析考核结果，支持数据导入导出和人员基本信息自动更新，系统支持医院原年度考核流程对接，支持在线年度测评职能中层干部及新提拔干部，支持人才能力评价及人格测评。
2.2.4战略培养开发

2.2.4.1个人职业生涯规划路径
在人才评价基础上，个人可在线规划分类（如5年内）学历、职称、能力等成长详细计划，科室及相应职能部门可进行相应在线管理及服务，支持自动获得培训学习相关信息。支持对职称及在学历教育人员、各类储备人员进行标识管理，如职称可分成：未达到年限、达到年限未考，已通过考试未报，已申报。

2.2.4.2科室人才画像
各科室及相应职能部门可及时了解当前职称、学历、年龄、亚专业、专长等情况，及时了解每年职称晋升、学历更新情况。每年自动计算各科室、各类职称人员取得平均年龄／任职年限等并进行历史对比。

2.2.4.3学科人才梯队计划
在个人职业生涯规划路径基础上，各类后备人才及新引进高层次人才可以在线申请或者相应部门智能识别，全过程管理（如智能获取医疗教学科研、培训学习、学历教育、职称晋升等计划、完成考核情况）。自动筛选符合基本提拔条件人员名单并智能化比对岗位空缺及岗位任职条件，自动获得干部任免表，支持自动获取民主推荐考核结果和历年考核、年度考核、医德医风等情况。

2.2.4.4职称评审管理

（1）可自定义评审方案，支持员工在线填写申报表，对评审过程进行跟踪，对评审结果进行统计；建立专家库，对评审项目的设定和计分划档；查询职称评审的历史记录；对职称评审项目进行汇总统计并生成报表。

（2）自定义职称评审预警条件，系统自动提醒员工及时申报职称。在一个职称评审年度内支持多个职称的报名与评审。

（3）审核人可线上审核申报人员材料和查看审核的进度，支持流程化审核，所有审核成员对材料都确认通过后进入评议流程阶段。材料审核应支持与科教、医务、护理的信息共享，对申报人材料真实性有预警通知，以减少审核风险。

（4）系统支持设置学科组和评委会的评审指标内，可对每个指标设置不同的学科组专家名单，在学科组打分时，可选择开放不同的数据指标供专家打分参考，打分支持民主测评模式，匿名打分。职称评审管理员可以查看每个步骤的工作进展情况，对于每个评议环节，可查看每个评委会专家的打分明细数据，了解整体打分过程。自动生成评审结果，确定后可自动发布公示。

2.2.4.5岗位竞聘管理
（1）支持员工在线申报对应的岗位，可自定义报名表以及材料收集要求；设置限制条件用户仅可以申报的岗位，员工填写申报表可自动判别是否有申报资格如：无七级的不能报。员工报错，管理员可以点击“重报名”，让员工重新选择岗位提交申请；管理员可以查看报名人员的报名资料以及报名表，可以主动邀请人员参加本次的岗位竞聘。确认资料合格后的人员可进入多部门量化考评。
(2)
“多部门量化考评”，所有部门收到打分通知后对被评审对象进行在线打分，支持查看专业技术档案资料（可根据指标设置查看范围）。管理员可实时查看所有部门的打分进度以及打分明细数据。支持多个职能部门同时打分；当评分出错时，支持单科室驳回表单，如A、B两名专家同时打分某职工申报单，评分结束后发现A专家评分错误，支持直接驳回A专家评分表单重新评分，B专家评分保留；当表单重新发起时可直接跳过B专家；管理员可对每个人的评审表的指标设置多个评审专家进行打分，系统自动计算所有部门的打分数据，对人员总分进行自动排名（计算和排名方式可自定义）。
(3)支持自定义格式展示排名情况和人员竞聘信息给医院对结果进行最终评议，管理员可查看所有评议的汇总结果，评议的结果可自动生成公示信息并对接到OA系统进行公示。

 (4)员工可查看个人申报进度和各环节评分情况，经人事部门确认入库之后才可以读取数据更新人员信息并自动生成各类上报上级部门表格。
2.2.5日常管理

日常管理：考勤、合同管理、薪酬福利、护照管理、档案管理、党员信息管理、死亡退休等
2.2.5.1考勤
（1）支持自定义考勤方案、考勤录入方式（如系统页面自动生成考勤、EXCEL表格导入、导出等）和签到方式（如人脸识别、指纹、移动定位打卡、对接考勤及HIS系统等）。支持对人员进行各种分类，如进修、下乡、规培、疫情等并授予相关主管部门权限对人员考勤进行管理。
（2）管理员可查看人员异动情况（如当月的入职、离职、调科、轮科），并根据实际的考勤到岗日期编辑异动时间，支持将考勤调科与行政调科分别列出并可分开确认调动时间。

（3）支持多种班次定义方式及灵活排班方式，如图形化排班，可按月或按周排班并可与护理部的排班系统对接，考勤员可调入或调出人员。

（4）考勤汇总支持打卡集成模式与非打卡模式两种处理情况。集成打卡数据，可将打卡时间与班次规定时间比对，形成人员的正常出勤、迟到、早退、旷工结果分析，并可以对打卡数据与休假数据叠加的异常情况做手工处理。非打卡模式，系统可以将排班表列出供考勤员做月底修正。人力资源部管理员可实时了解所有科室的考勤上报进度，查看每个科室应上报人数与实际上报人数，并可穿透查询具体人员，同时群发消息通知无考勤人员。自动生成并自定义员工“考勤汇总表”与“考勤明细表”等报表，支持自定义各类考勤统计、分析报表、考勤数据导入表、提醒及预警。

（5）员工同时在两个及以上科室的，可以分别查看和导出合并前和合并后的考勤明细，并有备注写明在某个科室的时间段（如XX号-XX号在XX科），支持错误校验逻辑上报及线上管理员审核功能。

（6）支持自动设定规则计算假期分配情况，并实现与OA系统请休假等流程对接，支持不同群体设定不同的休假规则、考勤核算规则等，并能与工资系统对接。

（7）支持电子围栏统计员工实际出勤地点和出勤情况，支持与排班系统、OA系统，三者不一致时出现预警和提示。

2.2.5.2合同
（1）在线完成各种合同或协议（博士协议、高层次人才引进协议）的签订、变更、续签、终止和解除业务的管理，自定义合同的审批内容与格式，支持批量选择员工进行合同发起与审批操作；可对每个合同流程定义不同的填表提示内容，用户在发起流程时可点击填表提示查看该合同的填写说明与注意事项。自动变更合同和各类协议信息，支持上传附件。
（2）支持自定义多种合同、协议类型，如院内协议和保密协议等。合同套打、批量打印、合同台账、合同花名册等功能。
（3）可灵活设置合同管理中的预警条件，如未签合同、合同到期、试用到期、转正、未签院内协议和保密协议等。

2.2.5.3薪酬福利

（1）支持对当月薪酬核算前的所有人员薪酬变动审批与薪酬核算系统对接，使在薪酬正式核算前所有人员的薪酬标准是经审核过的最新标准。薪酬变动的流程表单格式可以自定义，审批流程可以自定义。
（2）系统可根据实际情况灵活定义各种薪酬项目、工资套及工资套中的公式，可以设定复杂薪酬公式；可以通过引入设置调用系统内的人员信息、保险数据、合同等信息参与薪酬项目设定和公式的计算，支持医疗事业单位统一薪酬标准，统一设置薪酬类别、薪酬项目。

（3）支持与考勤、保险等数据的对接；可以批量输入、导入导出；可定义查看各类收入、成本等分析报表，提供不同时间段查询统计图表分析功能；员工个人可以查看个人的所有收入数据。
2.2.5.4五险二金
（1）支持自定义基数测算，并导出个人明细及总数；定义扣缴比例，智能测算五险二金应缴额合计，可以自定义时间筛选计算各段缴存额汇总数和分类分科汇总五险二金数据，并自动生成当月分科汇总表。

（2）支持导入、导出增减变动表模板，自动生成待增减员人员列表，并汇总成当月增减变动表（自动提取工资数据生成社会保险基数及补差数据，身份证号码等），自动更新系统中的单位及个人缴存额信息台账，并自定义生成补退（扣）院内单据与财务对接。  需要与财务科对接

（3）自动对接考勤数据提醒可申请生育保险待遇职工在线填写《生育保险待遇申请表》并以指定格式上传相关佐证材料（准生证等），自动汇总当月已申报信息。支持导入人社局已审批生育保险相关信息，自动汇总计算发放待遇名册。 

智能统计每月、每年的工资、绩效、津补贴、社会保险的缴费情况及同期对比。

2.2.5.5出国（境）
系统可自定义出国（境）流程的申请表单以及审批流程，对于出国记录，自动监控归国日期，可选择提醒周期触发系统自动提醒机制。已审批完结的流程自动归档备查（可按申请时间自定义查询）。系统显示电子证照当前状态（“可用”或“原件已领出”等），自动根据出国（境）的归国时间设置自动提醒机制。 对于新提拔的中层干部，根据职务变动信息自动提醒上交相关材料。

2.2.5.6档案
（1）提供人事档案的十类材料和技术档案相关材料上传和维护功能；职工可自行上传学历、职称、科研等材料，由相关部门审核后加入水印存入个人电子档案并与人事基本信息联动进行信息的变更。

（2）支持对每个职工的档案分别授权,支持对授权时间的控制。经相关部门授权后可对电子档案进行在线查看、下载、删除等操作。 

（3）支持档案接收与转递管理，能够录入个人档案接收与转递的具体信息。支持在线借阅档案与归还申请，借阅的档案在有效时间内可在线查看电子件，当过期后，系统自动收回在线查看权限。

（4）与医务科、护理部、科教部等科室的系统联动，科室或员工可以查询经相关主管部门审核后的学历、职称、进修、下乡、科研信息。

2.3第三部分  基于战略分析的人才规划配置及培养使用

2.3.1战略人力资源规划
根据医院战略发展规划，制定医院整体计划，可以自动计算近几年（三年）人员进出、在岗情况、岗位晋升、提拔等情况，自动提供历年招聘完成率情况，自动分析各类岗位及人员、各科室的人均工作负荷等，结合医院当年业务发展情况，建立预测模型，智能规划招聘计划（数量及质量）、人才接替计划及配置方案及薪酬提供依据，协助制定紧缺专业及高层次人才目录。支持对接预算系统申报用人计划。

岗位编制可通过医院床位数、工作量、收支情况等自定义计算公式，实现对编制（含控制数）的科学计算与控制。

根据每天的工作量，智能分析全院各科室人力情况，为全院人力调配提供决策依据。

2.3.2满足各层次培养和使用

2.3.2.1院领导层面
（1） 院领导能在驾驶舱（端口设定为8-10个）在线自定义总览人员总量、人员流入、流出分析、薪酬总额监控、人才分布、干部人员的结构化分析等数据。可从科室、系统、党支部、院区等维度分析数据，展现人才画像，方便分析研判。

人员情况总览功能至少包含（可自定义）：分析展示：全院及各科室职工情况总览；中层干部情况总览。分析展示：全院中层干部情况分析；后备骨干成员总览。分析展示全院后备骨干人员列表，可点击查看人员全景图；干部流动调整预测：分析展示全员或各科室近五年人员存量、人员结构、特殊人群的变化情况。
（2）系统可基于医院的医疗区域范围提供网格化人事数据自动分析，通过点击地图中的不同网格区域了解该区域的人员类型分布数据、异动情况分布以及在岗状态数据分析、在岗时长等内容。每季度自动生成人力资源相关情况报告（内容可自定义）。
2.3.2.2科室层面
(1) 科室负责人可以在线查看科室人才画像、所管辖职工的人力资源信息，可以及时了解在岗状况及休假情况。智能统计分析科室人才情况、在线审批（如申请转正、签订劳动合同、请假等流程）功能;可对所管辖员工的信息进行维护。出现人力紧缺进行预警。

(2)支持在线填写科室招聘需求，在线简历浏览和招聘过程。

(3)在线浏览各项规章制度，并可浏览、下载各类办事流程及常用人事表格。

2.3.2.3职能部门层面
各职能部门分类管理互通共享，在统一的信息平台上与OA、HIS、科教、护理、医务等系统无缝对接，各科室按分工进行业务应用，分别维护人员信息，使信息动态更新、增量积累。各个科室通过系统实现对完整人员信息的共享应用（科研论文、各类获奖、技术档案、授权管理、工会关怀等）。
2.3.2.4员工层面
经过授权，员工在移动端或者PC端可查询、维护个人信息并上传相关档案材料，可以查看自己的考勤明细信息、休假信息、收入信息并且可以对接OA进行各类假单的申请。在线申请各类业务流程如申请转正、签订劳动合同、岗位竞聘。申请开具各类证明：如收入证明、在职证明,职称证明等。可查看各类预警通知。员工密码遗失时可通过短信、邮件等形式自助找回。

3、 商务条件要求
（1） 系统业务模块操作并发用户数不限制，自助用户并发数不限制。

（2） 系统可容纳的人员数量不限制，用户数（账号）不限制。

（3） 系统验收后三年免费维保。

（4） 对系统上线验收后进行不低于每年2次的现场使用培训。
（5） 提供同版本软件的免费升级服务。
（6） 服务地点：招标人指定地点。

4、 技术需求
4.1系统整体要求
（1）要求基于J2EE系统架构，具有高内聚，低耦合的系统

特点。
（2） 采用WEB三层结构，要求系统维护成本低，结构灵活，

具有良好的扩展性。
（3）要求系统具备B/S访问模式，支持谷歌、360、IE等主流浏览器。
（4）系统具备跨平台特性，服务器端系统可部署于不同操作系统，如Unix系统，Linux系统， Windows系统。
（5）模块化设计理念，可开箱即用式的伸缩扩展业务模块。
4.2数据库系统要求
（1）系统采用关系型数据库系统。
（2）支持大型数据库应用，包括Oracle、SQL Server。
（3）具备冗余系统，与集中存储相兼容。
4.3开发技术要求
（1）要求系统采用JAVA为主体程序设计语言。
（2）系统支持中间件技术的应用，中间件需要提供免费版本

的选择，例如tomcat。
4.5系统灵活性要求
（1）具备组织架构等基础类信息配置管理功能。
（2）具备全面的基础模板配置功能，包含WORD、EXCEL文件

以及绩效评估、能力评估等模型的配置。
（3）具备数据接口字段级的配置功能。
5、 项目实施要求
5.1 工期

合同签订日起，项目总工期为6个月。

5.2 实施团队要求
（1）项目经理素质要求，成功实施过5个以上同类项目。
（2）顾问素质要求，由资深人力资源实施顾问组成，熟悉HR管理业务和国家法律法规。
（3）要求厂商提供驻场软件开发工程师，在实施阶段直至系统验收后驻场软件开发工程师数量至少1人，系统验收后开发工程师可撤走。

（4）在合同签订5个工作日内，要求软件厂商派遣1名以上驻场软件开发工程师和1名以上实施工程师入场实地开展工作。

（5）要求驻场软件开发工程师有两年厂商软件开发经验，请在标书中提供工程师人员清单、身份证复印件及相关履历和资质证明材料（如签订合同，厂商工程师人员必须与标书内容一致，否则视为违约）。

5.3 整体管理计划
（1）提供项目整体管理计划，说明使用的管理工具和技术。
（2）提供项目里程碑。
5.4 需求管理
（1）提供需求管理计划。
（2）提供《需求说明书》目录。
（3）提供需求变更管理方案。
（4）提供需求跟踪计划。
5.5 范围管理
（1）提供项目范围规划，说明使用的管理工具和技术。
（2）提供业务流程管理和重组方案。
5.6 时间管理
（1）提供项目实施过程的活动定义、资源估算和历时估算。
（2）提供项目进度计划，说明使用的管理工具和技术。
（3）提供项目进度控制方案，说明使用的管理工具和技术。
5.7 质量安全管理
（1）提供项目过程的质量管理计划和控制计划，说明使用的管理工具和技术。
（2）提供项目过程的风险管理计划和应对措施，说明使用的管理工具和技术。
6、 培训要求
供应商应该在对关键用户进行培训前，制定培训计划，包括时间、内容、参加人员等，培训完成后应向用户提供标准《用户操作手册》以及标准视频，用于用户日后自我学习。
6.1培训对象
至少包含系统管理员、关键业务用户、终端用户。
6.2培训目标
对系统管理员：熟悉和掌握系统的配置方法和各业务流程设计；熟悉和掌握系统总体设计和相关专业技术工具等，具备独立完成系统安装、数据备份、系统故障或崩溃的情况下独立恢复系统运行的能力。
对业务人员：熟悉和掌握系统的配置方法和各业务流程设计，具备独立对系统进行管理和维护的能力，同时能够指导别人。
对终端用户：熟练掌握人力资源业务的系统操作，基本熟悉智能人事系统的运行、应用架构等。
6.3培训方式
至少包含：按职责分类现场指导、培训课件、讨论交流、上机操作、现场指导。
6.4课程设置及安排
供应商应该根据用户对象和专业水平，合理安排课程。系统管理员不少5天的培训、关键业务用户不少于3天的培训、终端用户不少于1天的培训。同时还应该在培训过程中，有针对性地设计一些课程应用案例和练习。
7、 售后等服务要求
7.1、软件功能要求均需响应且作为验收标准。

7.2、方案提供方需提供三年原厂免费维保服务。在维保期内系统出现故障时，在接到故障通知后，原厂技术人员应做到7*24小时全天候电话响应，电话及远程无法解决故障的情况，在4小时内到达现场并及时调查故障原因并修复，直至满足最终验收指标和性能的要求。系统验收时应提供完善的系统部署、数据库、日常运维、操作手册等文档。

7.3、方案提供方需配合我院的使用情况做好用户售后服务管理档案，定期向我院了解软件的使用情况并做好相应记录和技术支持。

7.4、维保期内，所有软件在非人为损坏的情况下出现故障，维护均为免费，所有系统维护服务均为原厂技术人员免费上门服务。

7.5、对接口及系统改造在维保期内及续保期内须免费实现以下内容：

（1）与HIS、电子病历、LIS、PACS、体检、集成平台、财务管理系统、病理、心电系统、互联网医院、麻醉系统、随访系统、输血系统、合理用药、放疗系统、OA系统、自助服务平台、CA认证及其他所有医院相关业务系统（包括以上医院系统但不仅限于以上系统）进行免费接口对接。

（2）免费实现维保期或续保期内新增信息系统的接口对接和交互的要求；

（3）免费实现医院电子病历系统功能应用水平分级评价达到6级以上评审、医院信息互联互通标准化成熟度测评达到四级甲等水平评审、三甲医院评审、三级等保测评、医院智慧服务分级评估4级、医院智慧管理分级评估4级以及医院其他需要评审的信息化技术改造要求；

（4）免费实现《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》及后续医院信息化建设标准与规范的信息化建设要求；

（5）提供软件免费升级及个性化修改服务，免费实现经甲乙双方确认的合理的个性化需求；软件自身错误类问题提供永久性免费修改服务；

（6）免费实现医院上级管理部门要求的系统接口对接要求。

7.6、验收：系统验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。

7.7、因厂商与院方存在对需求理解有差异的可能性，要求所有软件功能需求的响应以院方意见为准。

7.8、要求实施期间，厂商驻场软件开发工程师的人员变更必须得到医院书面同意，否则视为厂商违约，院方有权按50000元/人/次从合同总款中扣除。

7.9、不得在提供的软件系统中设置包括且不限于如：软硬件加密狗，时间锁，授权码等可以限制软件系统正常运行的措施，否则视为违约，合同签订方需要支付医院违约金500000元（伍拾万元），在此基础上医院有权要求合同签订方退回医院已支付的任何款项。如对医院造成损失的，医院有权要求合同签订方赔偿。

7.10、如果合同签订方不能按照合同约定上线期限完成，需要书面申请说明原因，得到医院书面同意后最多延期一个月，否则（或者延期一个月后）按每超期7天（一周）从总合同金额扣除5%的违约金。扣除比例达到总合同金额的50%及以上的，视为合同签订方违约，医院有权单方面解除合同，并要求合同签订方退回所有医院已支付款项，同时支付医院合同总金额的20%做为违约金。

7.11、如合同签订方与厂商（软件提供商）不是同一单位的，医院有权向厂商追究同等（连带）责任，合同签订方需在标书中提供厂商签订的责任承诺书。

8、 付款方式
第一期付款：系统三个月内上线，系统上线后功能需求基本达标，初次验收合格后采购人向中标人支付合同总金额的30%；
第二期付款：项目进度完成并稳定运行3个月后进行最终验收，最终验收合格后15个工作日内支付合同总额的60%；
第三期付款：质保期满之日起15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额10%。 

附件1：


（1）流程的申请单支持自定义格式，也支持用户按照医院现有电子表单格式导入系统自动生成申请表单，电子表单支持一页显示以及分tab页显示，方便用户查看表单内容；
（2）在同一流程申请界面可实现单人流程申请，也能实现多人流程申请；
（3）在申请表单界面，可以查看该流程的业务依据（流程不同，文件内容不同，可根据用户自定义内容）；

（4）系统需支持对流程表单各信息项设置计算公式或可引入人事数据，在流程发起时，表单内的数据可自动获取数据；
（5）流程的申请与审批支持手工流转与自动流转模式，满足医院对流程管理的灵活应用,当流程审批节点为手工流转时，发起人可根据特殊情况，自己添加审批节点与审批人，自定义该流程的审批过程；当流程审批节点为自动流转时，流程自动根据审批角色将流程推送至下一审批人。

（6）对同一流程审批，审批界面可实现单人流程审批，也能实现多人流程审批。例如：科室人员调动，既要显示每个人的明细，领导审批的时候可对一批人进行批量审核。
（7）系统可设置必填项控制，数据的逻辑合理性验证，例如无固定期限合同的判断，男女退休年龄的差异判断等，流程表单需要支持自定义表单的提交审核条件，只有通过审核条件才能提交流程申请。

（8）系统需要提供统一的流程管理页面，管理员可分流程类型、流程审批状态查看流程列表信息，并可实时查看流程的当前审批进度与历史审批情况，还可根据工作需要导出相关流程信息。
（9）审批人可以在个人自助首页看到所有待批的流程，并且所有代办流程按照流程名称自动合并归类，每个不同的流程可以自定义代办页面的流程摘要信息，方便审批人直接查看流程的摘要信息进行快速批量审批操作。（例如请假管理可以直接查看代办流程发起人、所在科室、请假类型、请假原因；而考勤上报流程可以直接查看流程的发起人、考勤科室、考勤年月和联系电话）。

 （10）系统支持拖放式业务流程设定、预警和提醒。内置流程引擎自定义业务审批流程，表单是所有流程流转的基础，为了使系统满足医院灵活的流程业务改动需求，系统需要提供灵活、简单、易用的表单设计器，用户可通过表单设计器完成业务表单的格式制作。表单设计器尽量少用IT技术设计语言，满足人事部门用户也可以轻松制作表单的要求。支持与第三方系统的流程结果数据对接；支持个性化签字，在审批意见中显示个人签字；支持所有审批痕迹得记录，查询，输出及打印，流程结果打印界面可调整格式。

  （11）
所有流程设置按岗位角色授权，避免人走流程重设的局面。

附件2：

（1）科教部子集：能够参照技术档案构建，如科教部及个人自助填写单个科研项目包含课题名称，来源，经费，合同号，立项时间等；由相关部门审核后按照科研项目参与人、申报科室进行查询、统计。

（2）医务科子集：有查询功能，可根据医务人员的工号、姓名、科室等内容检索到医务人员个人技术档案，能够导出并打印；有批量录入功能，这样科室可以让各科室秘书或科室档案管理人员快速录入各科室信息；有医务人员手术、非限制性医疗技术、特殊医疗技术、高风险医疗技术的准入授权流程；有医务人员手术能力的评价与管理功能；数据分析功能，可对职称、年龄、手术级别等信息进行检索、分析。

（3）护理部：支持护士维护及填报个人档案信息，只在护理管理系统端口完成，人力资源信息系统可根据人力的人员档案需求做数据接口，对接护理管理系统的护理人员档案信息。

系统数据更新同步：支持人力资源信息系统数据更新同步至护理管理系统，包括学历、职称、职称取得时间、职务、职务任职时间等信息更新同步。支持按信息变动时间导出变动数据及字段。新用户维护数据同步：支持同步人力资源信息系统，包括工号、姓名、性别、出生日期、职称、职称取得时间、到院时间、所属科室、职工性质等基本信息。

支持护理管理系统排班信息同步至人力资源信息系统，可自动生成护理考勤报表及夜班数量报表。

（4）后社办：科室系统分为5个子项目，每个子项目下分各个院区；如子项目划分为食堂、保洁（包含电梯）、护工、机电、洗涤；子项目划分院区，如总院保洁、西院保洁、鱼峰院区保洁、南院保洁。

外包人员的信息可以批量导入系统，可在手机上查看人员的详细信息：姓名、性别、年龄、出生年月、学历、现住址、身份证号码、联系电话、入职时间、工作院区、工作科室、工作岗位、技术职称（培训证书、特殊岗位从业资质）

外包公司在岗人员需报告（审核）情况可线上审批：入职、辞职、离岗、退休、工作变动（调整院区、科室、岗位）、工伤、请假、外出、未按时到岗、重大疾病、家庭变故。

  附件3：

（1）测评计划周期步骤可分为：基本信息、测评对象设置、测评主体设置与权限设置。用户只需按照顺序点击每一个步骤完成该步骤的管理操作，即可完成一次测评工作。

（2）在“基本信息”步骤，用户可定义当次测评计划的基础属性，包括该次测评计划是实名测评还是匿名测评，打分指导语模板等。

（3）在“测评对象”步骤，用户可针对一次测评活动建立多个测评对象组别，并可手工选择每个组别具体的测评人员是谁。系统需要支持每个测评对象设置不同的测评表。

（4）在“测评主体”步骤，如果该测评计划为“匿名测评”，则可以设置测评主体的人员类别以及对应每个类别的投票人数，系统可根据投票人数自动生成对应票数的二维码，该二维码支持手机扫码打分；如果该测评计划为“实名测评”，则可对每个测评对象组设置实际打分人员 ，打分人员可登录打分界面进行测评打分。

（5）在“权限设置”步骤，可设置打分人的打分规则，例如对所有指标的打分不能全部相同、是否可以“一键打分”等；同时可以设置测评表内每个打分指标的打分人是谁或者设定等次。并能智能化统计结果。
1 / 33

