柳州市工人医院采购智慧放疗平台AI驱动的全周期智能升级服务的技术参数

- 项目背景

本项目围绕智慧放疗平台升级需求，系统推进算力、知识与智能体三大核心能力建设，构建形成“算力支撑—知识驱动—智能协同”的一体化技术体系。通过算力增强，提升大模型推理能力与多业务并发处理能力；通过知识增强，构建面向放疗核心场景的结构化知识体系与决策辅助能力；通过智能体升级，实现数字人由问答交互向业务执行与流程协同转型。在此基础上，平台实现与摆位预约等关键业务系统的深度融合，形成覆盖放疗全流程的“感知—决策—执行—反馈”闭环服务体系，推动医疗服务模式由被动响应向主动干预转变，全面提升放疗服务的智能化水平与协同效率。

- 项目建设内容及要求

- （一）项目整体信息化建设要求

| 序号 | 名称 | 模块 | 功能 | 详情描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能 AI 算力扩展 | 推理加速框架 | 模型推理加速、资源调度 | 部署 TensorRT、ONNX Runtime、vLLM，配合 GPU 算力池实现算力统一调度、动态分配、多模型并行运行，支持请求分流、优先级调度、弹性扩展，提升系统响应效率与稳定性 |
| 2 |  | 统一模型服务平台 | 模型全生命周期管理 | 实现模型统一管理、统一发布、统一调用，兼容主流开源大模型及多类量化推理技术，支撑知识问答、智能预约、数字人交互、康复辅助等多业务场景 |
| 3 | 知识增强体系建设 | 多层级放疗知识库 | 专业知识存储、检索、扩展 | 包含放疗科室、乳腺放疗、乳腺癌康复、放疗术语、放疗流程五大知识库；完成多源数据整合、语义向量化、知识图谱关联，支持知识统一组织、语义检索与动态更新 |
|  |  | RAG 检索增强生成模块 | 知识推理、智能检索 | 依托 RAG 架构，实现医疗知识结构化、可计算、可推理，支撑场景化知识调用与智能分析 |
|  |  | 场景化决策辅助模块 | 业务智能决策、风险预警 | 实现摆位预约智能排程、治疗不良反应风险识别预警、治疗进度智能监控与偏差分析，从知识查询升级为全流程业务决策支持 |
| 4 | 高性能存储体系建设 | 数据管理模块 | 全类型数据管控 | 统一管理医疗业务、AI 训练推理、多模态、向量知识库等数据，支持医疗文档、病历、影像、语音等资料归档，具备数据备份、快照恢复、权限控制功能 |
| 5 | 智能体能力提升建设 | 智能体服务模块 | 任务交互、流程执行 | 具备问答、任务理解、流程执行能力，可通过 API 对接院内业务系统，自动完成预约查询、创建、信息推送，内置异常处理机制 |
|  |  | 摆位预约对接模块 | 业务系统深度融合 | 实时同步摆位预约数据，AI 生成预约建议，自动推送提醒，智能检测并调整预约冲突 |
|  |  | 人机协同工作流引擎 | 协同办公、主动服务 | 搭建 “智能体 + 业务系统 + 医护人员” 协同机制，自动触发预约、进度提醒，识别诊疗异常并发起干预，形成 “感知 — 决策 — 执行 — 反馈” 服务闭环 |

- 硬件配置要求

| 序号 | 产品名称 | 配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能AI算力显卡 | 显存≧48GB，支持INT4、INT8、FP8量化推理技术，支持Qwen3.5系列、DeepSeek-V4等主流开源大模型部署，支持多模型并行运行、多任务并发处理，适配大模型推理、知识增强服务、智能体协同运行算力需求，可接入GPU算力池实现统一调度与动态分配 | 2 | 块 |
| 2 | 高性能NVMe存储硬盘 | SSD 3.84TB U.2 NVMe，支撑结构化 / 非结构化数据、医疗业务数据、多模态数据、向量库数据存储，具备数据备份、快照恢复、权限管控能力 | 2 | 块 |

三、对接口及系统改造的要求

质保期和维保期内免费实现以下要求：

3.1提供全面的接口技术，与第三方系统共享数据和功能，这些接口技术包括中间件技术接口、WEBSEVICE通用接口、数据库级接口、文件文本接口等。

3.2满足医院电子病历系统功能应用水平分级评价达到6级以上评审、医院信息互联互通标准化成熟度测评达到五级乙等以上水平评审、信息系统安全等级保护三级测评、三甲医院评审、医院智慧服务分级评估标准体系达到4级以上相关的功能要求、医院智慧管理分级评估标准体系达到4级以上相关的功能要求、网络攻防演练中的安全防护要求以及医院其他需要评审的信息化技术改造服务要求；

3.3提供软件免费升级及个性化修改服务，免费实现院方的个性化需求；软件自身错误类问题提供永久性免费修改服务；

3.4免费提供医院新增业务信息系统的对接、免费实现医院上级管理部门要求的系统接口对接要求。

3.5若医院更换已对接的业务系统、乙方须免费提供与新业务系统的对接及联调服务。

3.6项目软硬件系统不限定用户数、并发数、不限定医疗集团内部及院区使用。

- 四、项目实施要求

4.1驻场、实施工期要求：合同签订后，7个工作日内项目实施人员必须进场，系统需在12个月内完成项目实施上线，请分别列出每个系统实施的工作计划及周期。

4.2驻场人员要求：

实施工程师：项目驻场实施工程师需有2年以上本厂商同等项目实施经验。项目实施阶段，驻场实施工程师不得少于1名。

如需更换实施工程师，厂商需提交书面申请，经院方同意才可更换。

竞标文件中需提供软件提供商项目驻场人员清单（含项目开发和项目实施人员），清单中标明驻场人员详细信息，如姓名、联系方式、技术职称等。

4.3因厂商与院方存在对需求理解有差异的可能性，要求所有软件功能需求的响应以院方意见为准。

4.4培训要求：

培训应至少包括但不限于：软硬件系统的安装、部署、维护方法、系统的功能使用培训；

- 五、售后服务及其他要求

5.1自本项目整体最终验收之日起，所有产品要求提供三年的免费质保服务。含软硬件维护和系统软件升级、系统BUG及漏洞修复、技术支持服务、系统管理及操作培训服务，免费提供系统个性化修改需求。请详细说明售后服务的内容。

5.2安装调试要求：免费送货上门、安装调试、提供完善的设备及软件系统使用中文操作手册、图纸、网络详细拓扑图、系统配置、功能配置、设备配置及互联记录。

5.3原厂技术人员免费提供售后服务，含电话支持、现场响应、远程操作、网上客服中心等多种方式服务，应做到7×24小时全天候电话或微信等常用联系方式响应。当出现故障时，接到故障通知后，原厂技术人员应在30分钟内响应，远程技术支持无法解决的，6小时内需到达现场处理修复，并调查分析事故原因，如现场仍不能解决问题，需24小时内免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题。

5.4供应商提供原厂技术人员巡检服务，通过电话或其他方式访问用户，了解产品使用情况及网络安全情况：按院方要求巡检（国家法定节假日前巡检），并形成巡检报告（内容涉及此产品服务器\相关设备的运行情况）反馈给我院。

5.5免费系统改造，支持信创电脑和服务器。

六、违约责任

6.1投标方所提供的软/硬件规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交付处罚；因质量问题我院不同意接收，投标方应向我院支付违约货款额5%违约金并赔偿我院经济损失。

6.2若投标方提供的产品或软件侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由投标方负责交涉并承担全部责任。

6.3投标方逾期交付的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；

6.4售后服务违约：

6.4.1不能按本技术参数文档第5.3要求中按时提供设备备件的，故障上报24小时不能免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题，每超期一天，按500元/天向甲方支付违约金；

6.4.2 投标方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，每次投标方应按合同合计金额的5% 向甲方支付违约金。

6.5合同签订后7个工作日内进场实施，每个模块计划实施周期需在合同内写明。因软件提供商原因逾期不进场实施的，需按每天向院方支付合同款金额3‰作为违约金，超过30天，甲有权解除合同，乙方需承担因此给院方造成的经济损失；不能按照合同约定上线期限完成，需要书面申请说明原因，得到医院书面同意后最多延期一个月，否则（或者延期一个月后）按每超期7天（一周）从总合同金额扣除5%的违约金。扣除比例达到总合同金额的50%及以上的，视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方退回所有医院已支付款项，同时按合同总金额的20%做为违约金支付给甲方。

6.6任何一方违反本技术要求中“保密、廉洁条款”要求的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。

6.7厂商方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，按损失情况，每次应按合同合计金额的0.1‰-0.1%由乙方向甲方支付违约金，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。

6.8厂商不得在提供的硬件及软件系统中设置包括且不限于如：软硬件加密狗、加密软件、时间锁、授权码等限制硬件及软件系统正常运行的措施，如有特殊需要必须提交纸质文件说明，经过我院签字同意才可设置，否则视为乙方违约，乙方需要支付医院违约金250000元（贰拾伍万元），在此基础上医院有权要求乙方退回甲方已支付的所有款项。如对医院造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

6.9厂商驻场工程师人员变更必须得到医院书面同意，否则视为乙方违约，甲方有权按5000元/人/次从合同总款中扣除。

6.10如合同乙方非软件提供商，软件提供商需承担连带责任，即本技术参数中对乙方的所有约束要求、违约条件均等同于对软件提供商的要求，甲方在追究乙方违约责任的同时可以同步追究软件提供商同等责任，乙方在投标时必须提供软件提供商的售后服务承诺书原件（须加盖软件提供商公章）。

七、保密、廉洁协议

7.1 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。任何一方违反保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

7.2 双方不得以任何方式向第三方泄露本项目的软件技术、设计方案以及功能配置等内容。

7.3不以任何方式向第三方泄露在本协议开发实施过程中获取的经济、技术、数据以及双方其他非公开的信息。

7.4 不从事商业贿赂行为，遵守廉洁协议或相关规定。甲方发现乙方有违反廉洁协议或相关规定采用不正当手段进行不正当竞争行为的，或被有关部门生效文书认定有行贿或者受贿行为的，甲方有权解除该业务合同，由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，甲方有权对乙方实施商业贿赂不良记录，列入“黑名单”，并三年内取消其业务往来资格。

7.5保密期限自本合同生效之日起永久有效，如乙方需解除保密协议需向甲方提出书面申请，双方协商同意签字确认后方可解除。

八、报价

8.1竞标文件提供技术偏离表、服务偏离表，并标明详细的技术和服务内容。竞标文件按系统模块报价，报价表价格包含系统软硬件费用、产品安装、调试实施、培训费用、产品升级费用、接口费（包括第三方厂家的接口费）等费用，以及明示所有责任、义务和一切风险。

8.2竞标文件需提供维保期方案及报价。

8.3竞标文件需提供系统详细图文介绍。系统实施验收参照本技术文档及竞标文件提供的图文介绍为依据。

8.4如项目功能二次开发内容涉及我院采购的第三方产品，请在标书内标明哪些功能的实现需要二次开发接口。

- 九、付款方式

项目双方签订合同，合同中约定的硬件全部到货，乙方开具合同总金额 50% 的发票，甲方支付对应 50% 合同款项。合同中所有功能及模块实施完毕并通过最终验收后，乙方开具剩余 50% 金额发票，甲方再支付剩余 50% 合同款项。若甲方使用的是财政资金，合同规定的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间)，甲方在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。资金到账时间以财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。